**Реестр объектов капитального строительства, в отношении строительства, реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный надзор по городу Саратову, Саратовской области и истории их проверок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** | **Застройщик**  **подрядчик** | **Реквизиты разрешения на строительство, наименование выдавшего его органа** | **Категория риска** | **Основания проведения проверки** | | **Результат проведения проверки** | **Иные сведения** |
| **Фрунзенский район г. Саратова** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше) в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 64:48:060126:2321, по адресу: г. Саратов, Шелковичная, 177. Жилой дом №4 | ЖСК «Октябрьское ущелье 3»  ООО «Саратов-Строй-М | 64-RU 64304000-90-2020  от 14.12.2020 до 14.06.2023. Администрация МО «Город Саратов» | высокий | Извещение о начале строительства 19.03.2021  Извещение о сроках завершения работ | | Акт №340/21-р от 27.07.2021 | Кладка 1-го этажа |
| **Ленинский район г. Саратова** | | | | | | | | | |
| 2 | Многоквартирные жилые дома от 3-х до 6 этажей, в т. ч. Со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения), ул. Майская | Кооператив по строительству и эксплуатации домов «Росток-95)  ООО «Волгакамстрой»» | № RU 64304000-89  от 05.05.2015 до 26.11.2019 Продлено до 20.10.2020  Администрация МО «Город Саратов»  Уведомление от 18.11.21 №126-р продлено до 20.05.2022  Кадастр 64:48:040524:4 | Не определена | Извещение о начале строительства 2012 Извещение о сроках завершения работ | | Акт №79с-12 от 14.11.2012 | Внутренние отделочные работы инженерные сети. |
| 3 | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше) в.т со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями (I-й этап строительства б/с А, Б), ул. Гвардейская, район 8-й Дачной остановки. | Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства  ООО СЗ «Система» | № RU 64304000-5  от 26.02.2015 до 31.10.2019 Продлено до 31.12.2020  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр 64:48:040719:51  Уведомлением Администрации МО «Город Саратов» от 29.07.21 № 74-р продлено до 31.07.2022 | Не определена | Извещение о начале строительства 2015 Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ  Извещение о сроках завершения работ, | | Акт № 317-р от 20.04.2015  Акт № 318-р от 20.04.2015  Акт № 7-р от 12.02.2016  Акт № 6-р от 12.02.2016  Акт №162/17 от 18.04.2017  Акт № 64/17 от 18.04.2017 | Кирпичная кладка завершена  Письмо о возобновлении строительства. Демонтаж перегородок, утепление фасада. Внутренняя отделка |
| 4 | 10-11 этажный жилой дом и ТП, пр. Строителей | Фонд жилищного строительства | RU 64304000-277  До 31.12.2017  Продлено до 31.12.2020  Администрация МО «Город Саратов».  64:48:040421:16 | Не определена | Извещение о начале строительства 2007 Коллективная жалоба жителей дома №30 по пр. Строителей | | Акт №196  от 30.08.2012 | Кирпичная кладка 6-го этажа.  Р**аботы не ведутся с 2012** |
| 5 | Жилой дом № 4  по ул. Лунной | ООО «СтройСар» | № 64-RU64304000-160-2015 от 27.07.2015 до 31.03.2018  Администрация МО «Город Саратов»  64:48:040819:230 | Не определена | Извещение о начале строительства 2015 | |  | Выполнены работы по сносу гостиницы Сокол. Строительная площадка огорожена  **Работы по строительству жилого дома не начинались.** |
| 6 | Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями, (I очередь строительства, б/с «А», «Б»), г. Саратов, Ленинский район, ул. Гвардейская, район 8 Дачной остановки | ООО «Град-С»  ООО «СитиСтрой» | № 64-RU 64304000-207-2015 от 11.09.2015 до 11.07.2017 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр 64:48:040719:58  64:48:040719:57 | Не определена | Извещение о начале строительства 2016 | |  | Испытание свай.  **Работы не ведутся с 2016**  Будут выплачены компенсационные выплаты |
| 7 | 10-этажный, 4-секционный жилой дом, г. Саратов, ул. Гвардейская, у дома №29 | Заказчик - ООО «Верно»,  Подрядчик – ООО «Промстрой-С» | №64-RU 64304000-62-2016 от 25.03.2016 до 25.03.2020 Администрация МО «Город Саратов» | Не определена | Извещение о начале строительства 2016 | |  | Усиление фундамента б/с «А».  **Работы не ведутся с 2016** |
| 8 | Многоэтажный жилой дом № 1,4-й этап б/с Ж,И,К  г. Саратов, ул. Антонова, Топольчанская | ЗАО «Волгожилстрой»  ООО «СМУ-61» | 64-RU 64304000-321-2016  от 10.09.2016 до 10.09.2021 Администрация МО «Город Саратов»  Уведомление администрации МО «Город Саратов» от 13.08.2021 № 82-р продлено до 31.12.2021  Уведомление от 10.12.2021 №151-р продлено до 28.02.2022 | Не определена | Извещение о начале строительства март 2017 Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ  Извещение о сроках завершения работ | | Акт №105/20 от 26.03.2020  Акт №109/21 от 02.04.2021  Акт №438/21 от 30.082021 | Итоговая проверка |
| 9 | Жилой дом по ул. им. Евгения Долгина, 4 в Ленинском районе г. Саратова (жилой комплекс «Городские просторы») | ООО СЗ ГК «Кронверк» | 64-RU 64304000-255-2018  от 25.06.2018 до 25.06.2023 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства август 2020  Программа  проверок | |  | Свайное поле |
| 10 | Жилой дом по ул. им. Михаила Булгакова, 8 в Ленинском районе г. Саратова (жилой комплекс «Городские просторы») | ООО СЗ ГК «Кронверк» | 64-RU 64304000-259-2018  от 25.06.2018 до 25.06.2023 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства август 2020 Программа  проверок | | Акт №568/20  от 24.11.2020 | Кирпичная кладка 5-го этажа |
| 11 | Жилой дом по ул. им. Виктора Аржанова, 3 А в Ленинском районе г. Саратова (жилой комплекс «Городские просторы») | ООО «Госжилстрой»  ООО «Поволжьестройинвест» | 64-RU 64304000-257-2018  от 25.06.2018 до 25.06.2023 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства ноябрь 2019 | |  | Кирпичная клада стен подвала |
| 12 | Жилой дом по ул. им. Виктора Аржанова, 5 в Ленинском районе г. Саратова (жилой комплекс «Городские просторы») | ООО СЗ ГК «Кронверк» | 64-RU 64304000-256-2018  от 25.06.2018 до 25.06.2023 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства август 2020 Программа  проверок | |  | Свайное поле |
| 13 | Жилой дом по ул. им. Евгения Долгина, 6 в Ленинском районе г. Саратова (жилой комплекс «Городские просторы») | ООО СЗ ГК «Кронверк» | 64-RU 64304000-258-2018  от 25.06.2018 до 25.06.2023 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства август 2020 Программа  проверок | |  | Свайное поле |
| 14 | Жилой дом по ул. им. Евгения Долгина, 8 в Ленинском районе г. Саратова (жилой комплекс «Городские просторы») | ООО СЗ ГК «Кронверк» | 64-RU 64304000-254-2018  от 25.06.2018 до 25.06.2023  Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства август 2020 Программа  проверок | |  | Свайное поле |
| 15 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Лунная (2 этап) Ж/д № 1 б/с А,Б | ООО «Жилпромкомплект»  ООО «Поволжъестройинвест» | 64-RU64304000-177-2016  от 26.07.2016 до 31.07.2020 Администрация МО «Город Саратов»  Уведомление Администрация МО «Город Саратов» от 23.07.21 №72-р продлено до 31.07.2023 | высокая | Извещение о начале строительства 16.07.2021 | | Акт от 09.11.2021 г | Устройство монолитного каркаса 3-й этаж |
| 16 | Строительство жилых домов в г. Саратове (Ленинский район, ул. 1-ая Лагерная) I этап строительства | ГКУ СО «Управление капитального строительства» | 64-RU64304000-45-2021  от 13.08.2021 до 13.06.2022 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства 23.08.2021 | | Акт от 22.11.2021 г. | Вынос коммуникаций, свайное поле, ростверки, кирпичная кладка |
| 17 | Многоквартирный жилой дом этажностью 9 и выше, в том числе со встроенными (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» Саратовская область, г. Саратов, в квартале, ограниченном просп. Строителей, ул. им. Академика Антонова О.К. и ул. Производственной, жилой дом № 1 | ООО «Строительная компания» | 64-RU64304000-96-2020  от 24.12.2020 до 24.02.2023 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства 01.09.2021 | | Акт от 30.11.2021 г. | Кирпичная кладка 3-го этажа |
| 18 | Многоквартирный жилой дом этажностью 9 и выше, в том числе со встроенными (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» Саратовская область, г. Саратов, в квартале, ограниченном просп. Строителей, ул. им. Академика Антонова О.К. и ул. Производственной, жилой дом № 2 | ООО «Строительная компания» | 64-RU64304000-95-2020  от 24.12.2020 до 24.06.2023 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства 01.09.2021 | |  | Работы будут начаты после завершения строительства ж/д №1 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом этажностью 9 и выше, в том числе со встроенными (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» Саратовская область, г. Саратов, в квартале, ограниченном просп. Строителей, ул. им. Академика Антонова О.К. и ул. Производственной, жилой дом № 3 | ООО «Строительная компания» | 64-RU64304000-94-2020  от 24.12.2020 до 24.06.2023 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства 01.09.2021 | |  | Работы будут начаты после завершения строительства ж/д №2 |
| 20 | Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, расположенные по адресу: ул. 3-я Дачная, б/н в Ленинском районе г. Саратова Жилой дом №1, №2 | АО «Специализированный застройщик «Шэлдом» | 64-RU64304000-68-2021  от 16.12.2021 до 16.09.2025 Администрация МО «Город Саратов» |  | Извещение о начале строительства 24.12.2021 | |  |  |
| **Октябрьский район г. Саратова** | | | | | | | | |
| 21 | Жилой дом, 2-я очередь,  1б/с,  г. Саратов,  ул. Политехническая | (ФЖС)  ООО «Славтехстрой» | №RU 64304000-36  до 16.09.11г.  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр 64:48:05 02 43:13  64:48:15 02 43:05  64:48:05 02 43:4  64:48:05 02 43:07  64:48:15 02 43:03 | Не определена | Извещение о начале строительства апрель 2010 | |  | б/с «Е», «Ж»- технический этаж, б/с «Л», «К» - устройство ростверка, «И»-выполнены работы по погружению свай. Объект на консервации. Информационный щит установлен.  **Работы не ведутся с 2013** |
| 22 | Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с подземным гаражом, автостоянкой, 1-я очередь, б/с Д, Е,  г.Саратов, ул.Чернышевского - 3-й Дегтярный проезд - 4-й Волжский проезд | ЖСК «Капитель-2002»  ООО «Сарстрой-2000» | № 64-048-1114-00592-06  до 31.12.2010  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр 64:48:050394:0048 | Не определена | Извещение о начале строительства август 2006 | |  | Б/с Д – кирпичная кладка 8-го этажа завершена. Ограждение установлено. Информационный щит установлен.  **Работы не ведутся с 2010** |
| 23 | Многоэтажный жилой дом, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями г.Саратов, Ильинский проезд | ФЖС | RU64304000-157- 2016  до 31.12.2020  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр 64:48:050371:4 | Не определена | Извещение о начале строительства февраль 2007 | |  | Работы по монтажу конструкций 14-го этажа завершены  Ограждение установлено.  **Работы не ведутся с 2011** |
| 24 | Жилой дом, 2-я очередь,  г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 31 | ЖСК «Волга»  АО «Саратовоблжилстрой» | №RU 64304000-260  от 03.12.2014 до 15.11.2020 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр 64:48:050302:28  64:48:050302:63  Уведомление от 12.11.21 № 122-р о продлении до 15.11.2022 | Не определена | Извещение о начале строительства сентябрь 2017 Извещение о сроках завершения работ от 24.10.2019  Извещение о сроках завершения работ от 30.04.2020 | | Акт №652/19 от 10.12.2019  Акт №123/20 от 08.06.2020  Акт №476/21 от 29.09.2021 | Установка окон 85%. Отделка МОП 60%. Устройство дверных проемов 60%. Инженерные сети 60%. |
| 25 | 19-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой,  г.Саратов, ул. Чернышевского Н.Г. 81/33 | ЗАО «Стройинтерсервис»  ЗАО «Стройинтерсервис» | №RU 64304000-133  до 15.12.2015  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр 64:48:000000:371 | Не определена | Извещение о начале строительства август 2008 | |  | Устройство монолитных конструкций 17-го этажа. Ограждение установлено. Информационный щит установлен.  **Работы не ведутся с 2012** |
| 26 | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше) в т. ч. со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 2-ая очередь строительства б/с Г1,  г. Саратов, ул. Чапаева, ул. Шевченко | ООО «Гриф-Р» | №64-RU 64304000-273-2015  от 12.11.2015 до 20.11.2019 Администрация МО «Город Саратов»  Продлено до 30.11.2020  Кадастр 64:48:050304:1  Продлено до 30.11.2020  Уведомление от 17.11.21 № 125-р продлено до 30.05.2022 | Не определена | Извещение о начале строительства июль 2016 Программа проверок  Проверка предписания Извещение об окончании работ от 28.10.2019  Извещение об окончании работ от 08.10.2019  Программа проверок | | Акт №132/19 от 25.04.2019  ПР №132/19 от 25.04.2019  Акт №317/19  от 05.08.2019  Акт №414/19  от 05.08.2019  Акт №651/19  от 09.12.2019  Акт №625/20  от 09.11.2020  Акт №715/21  от 28.12.2021 | Устройство каркаса здания завершено. Кровля. Отделка МОП, инженерные сети. |
| 27 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения с автостоянкой. г. Саратов, ул. Чернышевского, 52 | АО «Шэлдом» | 64-RU 64304000-67-2020 от 09.10.2020 до 09.06.2022 Администрация МО «Город Саратов» |  | Извещение о начале строительства ноябрь 2020 | | Акт №494/21  от 07.10.2021 | Завершено устройство свайного поля. Устройство монолитной плиты завершено. Выполнено устройство 7 этажа. |
| **Волжский район г. Саратова** | | | | | | | | |
| 28 | Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественно-делового назначения, II очередь, жилой дом № 1  ул. Большая Затонская, 12 | ООО «Приволжье Гранд» ООО«ПпС «Лесстр»» | RU 64304000-254  от 25.11.2014 до 25.12.2020 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр №64:48:010160:0076 | Не определена | Извещение о начале строительства 2014 Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/19 от 23.01.2019  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/115 от 08.04.2019  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/205  от 04.06.2019  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/678 от 26.12.2019 | | Акт №50/19 от 28.02.2019  Акт №167/19 от 29.04.2019  Акт №267/19 от 26.06.2019  Акт №1/20 от 04.02.2020 г. | Выполнен монолитный железобетонный каркас здания с техническим этажом блок - секций «А», «Б», «В». Выполнена кирпичная кладка ограждающих стен и внутренних перегородок блок - секций «А», «Б», «В». Выполнено остекление. Ведутся отделочные работы по утеплению фасадов. Работы по монтажу внутренних и наружных инженерных сетей. Монтаж лифтов. |
| 29 | Многоэтажный комплекс зданий жилой застройки с помещениями административного и торгового назначения. 2 очередь строительства б/а А,Б,В,Г,Д. Жилой дом №2 пос. НСГ | ЖСК «Юбилейный» ООО «Стройкомплекс  2002» | № RU-64304000-106  от 24.06.2013. до 24.05.2018  Администрация МО «Город Саратов»  Уведомление от 17.05.2021 №36-р о продлении сроков до 24.05.2023  Кадастр № 64:48:01011: | Не определена | Извещение о начале строительства отсутствует | |  | б/с А- 11 этажей выполнены полностью, утепление фасада;  б/с Б - кирпичная кладка стен 7-го этажа (всего 14 эт.);  б/с В-кирпичная кладка стен 9-го этажа (всего 14 этажей);  б/с Г- 10 этажей всего – выполнен полностью;  б/с Д – кирпичная кладка стен 11-го этажа (всего 14 этажей). Устанавливаются металлические ограждения балконов. Ведутся работы по устройству фасада б/с «А», «Б». Сантехнические работы по подвалу и технического этажа.  **Работы приостановлены с 2013**  **Решается вопрос о смене подрядной организации.** |
| 30 | Многоэтажный ж/дом по ул. Мичурина, между домами 123 и 121. | ООО «Сарстрой» ООО «Саратовстрой» | Разрешение не представлено  Информация по кадастру отсутствует. | Не определена | Извещение о начале строительства отсутствует | |  | Выполнена кирпичная кладка 6-го этажа.  **Работы не ведутся с 2004 г.** |
| 31 | Многоквартирный дом (от 9 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Дом № 2 по гп. (1 очередь)  Саратовская область, МО «Город Саратов», Усть-Курдюмский тракт, поворот на поселок Зональный. | ООО «Ксиан» ЗАО «Пп ЖБК-3»  ООО «СК ЖБК-3» | 64-RU64304000-316-2016  от 21.12.2016 до 21.04.2019 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр 64:48:000000:229099 | Не определена | Извещение о начале строительства декабрь 2016 | |  | Свайное поле. Устройство буроинъекционных свай. Подбетонная подготовка.  **Работы не ведутся с 2017** |
| 32 | Многоквартирный дом (от 9-ти эт. и выше) в том числе со встроенными и (или) встроено – пристроенными нежилыми помещениями  (ж/д № 1 по г.п. б/с А,Б,В) Усть-Курдюмский тракт, поворот на поселок Зональный | ООО «Ксиан» ООО «СК ЖБК-3»  ЗАО «ПП ЖБК-3» | № RU 64304000-231  от 25.09.2015 до 30.06.2022  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр №64:48:010119:69 | Не определена | Извещение о начале строительства сентябрь 2015 | |  | б/с А- установка опалубки перекрытия 10-го этажа;  б/с Б-установка опалубки перекрытия 10- го этажа;  б/с В – установка опалубки перекрытия 9-го этажа.  **Работы не ведутся с 2020г.**  **Представлено уведомление о консервации объекта капитального строительства.** |
| 33 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): многоквартирные дома от 9 надземных этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.  Многоквартирный дом (от 9 этажей и выше) г. Саратов, Волжский район, Усть-Курдюмский тракт, дом № 5 по генплану. | ООО «Ксиан» ЗАО «Пп ЖБК-3» ООО «СК ЖБК-3» | № 64-RU64304000-317-2016 от 21.12.2016 до 21.12.2019 Продлено до 31.12.2020  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр 64:48:000000:229100 | Не определена | Извещение о начале строительства декабрь 2016  Извещение б/н от 20.03.2020 | |  | Б/с «А» - Кровля, фасад, внутренняя отделка.  Б/с «Б» - кровля, фасад, внутренняя отделка  Б/с «В» - кровля, фасад, внутренняя отделка  Б/с «Г» - кровля, фасад, внутренняя отделка  Б/с «Д» - выполнено устройство кровли  Б/с «Е» - выполнено устройство кровли.  **Работы не ведутся с 2021г.**  **Представлено уведомление о консервации объекта капитального строительства.** |
| 34 | Мн. эт. мн. кв. жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения ЖСК «Нота».  г. Саратов, ул. Б. Горная  ул. Чернышевского.  **Дело № 14/31/06.01.03/17** | АО «Шэлдом»АО «Шэлдом» | № 64-RU64304000-335-2016 от 28.12.2016 до 28.04.2020 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр № 64:48:010246:55 | Не определена | Извещение о начале строительства апрель 2017 | |  | Выполнены работы по устройству фундамента.  **Работы приостановлены с 2017**  (Судебные разбирательства). |
| 35 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): многоквартирные дома от 9 надземных этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Микрорайон № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе  г. Саратова. Жилой дом № 19 по ГП | ООО «Сартехстрой» ЗАО «Сартехстройинвест» | № 64-RU64304000-292-201  от 22.11.2016 до 28.02.2018 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр64:48:010115 | Не определена | Извещение о начале строительства отсутствует | |  | б/с Г, В –буроинъекционные сваи.  б/с А,Б – котлован  **Работы не ведутся с 2017** |
| 36 | Многоэтажная жилая застройка: (высотная застройка) многоквартирные дома (от 9 надземных этажей и выше) в т.ч. со встроенными и встроенно- пристроенными нежилыми помещениями «Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше) по адресу: г. Саратов, Волжский район, Усть-Курдюмский тракт (дом №7 по генплану). | ООО «Стройресурс» | 64-RU 64304000-286-2018  от 28.06.2018 до 28.05.2021  Администрация МО «Город Саратов», | Высокая | Извещение о начале строительства отсутствуют | |  | Устройство свайного поля.  **Работы приостановлены с 2018** |
| 37 | Многоэтажная жилая застройка многоквартирные дома (от 9 надземных этажей и выше) в т.ч. со встроенными и встроенно-пристроенными помещениями МКР № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова 19-ти этажный жилой дом **№ 10** со встроенными нежилыми помещениями **III очередь б/с Г, Д.** | ЗАО «Сартехстройинвест» | № 64-RU 64304000-47-2019 от19.07.2019 до 02.01.2020 Продлено до 31.12.2020  Администрация МО «Город Саратов»  Уведомление от 07.12.2021 №144-р продлено до 30.06.2022 | Не определена | Извещение о начале строительства октябрь 2019 Программа проверок  Программа проверок | | Акт №645/19  от 05.12.2019  Акт №569/20  от 24.11.2020  Акт №758/21  от 24.12.2021 | Кладка наружных и внутренних стен, установка пластиковых окон выполнено. Работы по утеплению фасадов выполнены. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций. |
| 38 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в Волжском районе г. Саратова, ул. им. Мичурина И.В., д. 167, ул. им. Челюскинцев, д. 32, 34 | ООО Специализированный застройщик «Дубль  Л-Риэлт» | 64-RU64304000-76-2020  от 23.10.2020 до 23.02.2022 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства февраль 2021 | | Акт №114/21 от 16.04.2021 | По периметру шпунтовая стенка. б/с Б залита фундаментная плита |
| **Заводской район г. Саратова** | | | | | | | | |
| 39 | 16-ти этажный жилой дом,  г. Саратов, 4-ый Чернышевский проезд.  Количество этажей-18. | ЗАО «Стройинтерсервис»  ЗАО «Стройинтерсервис» | № 64-RU 64304000-60-2016  от 19.03.2016 до 31.12.2017  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр. № 64:48:020305:74 | Не определена | Извещение о начале строительства май 2011  Распоряжение ИГСН Саратовской обл.  Истечение срока предписания  Извещение о сроках завершения работ  № 02-10/812  от 01.10.2012  истечение срока предписания | | Акт № б/н от 26.04.2012  ПредписаниеПротокол  Акт № б/н от 30.04.2012  Акт № б/н от 05.10.2012 ПредписаниеПротокол  Акт № б/н от 02.11.2012 | Устройство каркасов стен, пилонов, опалубка, заливка бетоном 6 пилонов 14 этажа. 5-й этаж кладка блоков наружных стен. Нет ограждения стройплощадки, стоит башенный кран.  **Работы не ведутся с 2015** |
| 40 | Многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше),  г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, №38А.  Количество жилых этажей-20. | ООО «Град-Инвест»  Подрядчик -ООО «Сити Строй» | № 64 RU 64304000-210  от 10.10.2013г.  № 64 RU 64304000-283-2015 от 23.11.2015г. до 31.08.2016 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр. № 64:48:020636:65 | Не определена | Извещение о начале строительства июль 2014  Извещения о сроках завершения работ-  Извещения о сроках завершения работ-  Извещения о сроках завершения работ- | | Акт 31.12.2014 устройство свайного поля  Акт 24.04.2015 работы по устройству «0» цикла  Акт 25.01.2017 ограждающие конструкции 9-10 этажей | Б/с А, Б – монолитные конструкции 11-12 этажа  **Работы не ведутся с апреля 2017** |
| 41 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 4, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 (25эт) Количество этажей-27. | ООО ГРАД ИНВЕСТ»  ООО «СитиСтрой» | № 64-RU64304000-296-2015  от 30.11.2015до 28.08.2018 . Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр 64:48:020358:1348 | Не определена | Извещение о начале строительства март 2016 | |  | «0» цикл – свайное поле-80%.  **Работы не ведутся с ноября 2016** |
| 42 | Многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше), г. Саратов, ул. Ново-Астраханская,38.  Количество этажей-26 | ООО «Строительные системы»  ООО СитиСтрой» | № 64-RU 64304000-188-2015 от 07.09.2015г. до 07.06.2017 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр № 64:48:020314:942 | Не определена | Извещение о начале строительства октябрь 2015  Извещения о сроках завершения работ. | | Акт от 02.02.2017 устройство стен техподполья | Закончено устройство тех. подполья. Стройплощадка ограждена, установлен башенный кран.  **Работы не ведутся с апреля 2017** |
| 43 | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями.г. Саратов, ул. Огородная, б/н (17эт.жилых, всего этажей 19).  Количество этажей-19 | ООО «СаратовРегионСтройС»  ООО СаратовРегионСтройС» | № 64RU 64304000-289-2015 от 26.11.2015 до 31.12.2019 Продлено до 31.12.2021  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр. № 64:48:020256:410 | Не определена | Извещение о начале строительства февраль 2016 Извещение о сроках завершения работ №2 от 02.11.2016  Извещение о сроках завершения работ №06.01.02/552 от 04.08.2017  Извещение о сроках завершения работ вх. №06.03.05/48 от 22.01.2018 | | Акт №433/16 от 23.11.2016  Акт №530/17 от 15.09.2017  Акт № 76/18 от 13.04.2018,  ПредписаниеПротокол | Кирпичная кладка 11-го этажа.  **Строительство остановлено с марта 2018** |
| 44 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, б/с 1А, 1Б, 1Г,  г. Саратов, ул. Огородная.  Количество этажей-16 | ЖСК «Рубин»  ЗАО «Геожилстрой» | № RU64304000-277  от 23.11.2012 до 23.11.2014  № RU64304000-253  от 24.11.14г. до 24.03.2016  №RU64304000-92  от 29.04.2016 до 29.05.2017 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр. № 64:48:020253:7 | Не определена | Извещение о начале строительства ноябрь 2012  Извещения о сроках завершения работ. Извещения о сроках завершения работ. | | Акт №59с-12 от 01.11.2012    Акт от 13.12.2013 | Б/с 1Б- кирпичная кладка наружных стен и перегородок – перекрытие 9 этажа.  Б/с 1А – кирпичная кладка стен и перегородок 8-го этажа.  Б/с 1Г – ростверки, монтаж тех подвала.  **Работы не ведутся с мая 2016** |
| 45 | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, б/с 1В,  г. Саратов, ул. Огородная,  5-й Динамовский пр-зд.  Количество этажей-16. | ЖСК «Рубин»  ЗАО «Геожилстрой» | Начало строительства 2013год.  Разрешение №RU64304000-198 от 26.09.2013  до 26.09.2014  №RU64304000-243  от 14.11.2014 до 14.11.2015  Администрация МО «Город Саратов» Кадастр. № 64:48:020253:7 | Не определена | Извещение о начале строительства 2013  Извещение о сроках завершения работ. | | Акт №1003-р от 17.10.2014  Протокол ст. 9.5.ч.1. | Кирпичная кладка 7 этажа. **Работы не ведутся с мая 2016** |
| 46 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общего назначения,  г.Саратов, 4-й Чернышевский проезд.  Количество этажей-22. | ООО «МиалДевелопмент»  ООО «МиалДевелопмент» | №RU 64304000-47  от 18.03.2015 до 09.01.2016  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр. № 64:48:020305:168 | Не определена | Извещение о начале строительства 2014 | |  | Котлован. Пробные сваи. Площадка имеет сплошное ограждение.  **Работы не ведутся с августа 2015** |
| 47 | «Многоквартирный многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (I очередь строительства б/с «А». 1 блок секция, Заводской район, 4-й Нагорный проезд, б/н. Количество квартир-21. | Жилищно-строительный кооператив «Нагорный» | №RU 64304000-192  от 11.01.2016 до 28.02.2017 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр. № 64:48:020627:85 | Не определена | Извещение о начале строительства октябрь 2014  Извещение о сроках завершения работ вх. №06.03.06/1029 от 21.08.2015 | | Акт № 1066р от 21.10.2014 Протокол  Акт № 1000р от 04.09.2015 | Монолитные конструкции, перекрытие 7-го этажа. **Работы приостановлены с марта 2017** |
| 48 | «Многоквартирный многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (2 очередь строительства б/с «Б». 1 блок секция, Заводской район, 4-й Нагорный проезд, б/н. Количество этажей-21. | Жилищно-строительный кооператив «Нагорный» | №RU 64304000-213  от 11.01.2016 до 16.03.2017 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр. № 64:48: 020627:85 | Не определена | Извещение о начале строительства 2014  Программа проверок  Извещение об устранении нарушений | | Акт № 294  от 20.04.2015  Протокол, Предписание  Акт № 549  от 26.05.2015  Протокол, Предписание | Монолитные конструкции 8 этажа.  **Работы приостановлены с марта 2017** |
| 49 | «Многоквартирный многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями (3 очередь строительства б/с «В». 1 блок секция, Заводской район, 4-й Нагорный проезд, б/н. Количество этажей-21. | ЖСК «Нагорный»  ЖСК «Нагорный | № 64-RU 64304000-269-2015 от 30.10.2015 до 30.03.2017 Администрация МО «Город Саратов».  Кадастр. № 64:48:020627:85 | Не определена | Извещение о начале строительства ноябрь 2015 | |  | Устройство «0» цикла-свайное поле. **Работы приостановлены с марта 2017** |
| 50 | Многоквартирный дом со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями (ж.д. № 1 (1 очередь строительства). 2-й Совхозный проезд.  Количество этажей-20. | ООО «СаратовРегионСтройС»  ИП «Медведев В.Г,» | RU 64304000-31  от 15.02.2015 до 31.12.2018 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр. № 64:48:020409:26  . | Не определена | Извещение о начале строительства декабрь 2014  Программа проверок  Извещение о сроках завершения работ вх. №06.03.06/864 от 15.05.2015  Извещение о сроках завершения работ вх. №06.03.06/864 от 15.05.2015  Извещение об устранении нарушений  Извещение о сроках завершения работ вх. №06.03.05/373 от 02.08.2017 | | Акт № 1-р  от 22.01.2015  Акт № 330-р от 24.04.2015  Акт № 546-р от 29.05.2015  Акт №352/17 от 30.06.2017  ПредписаниеПротокол  Акт №531/17 от 08.08.2017  Акт №533/17 от 15.09.2017 | Здание построено. Кровля покрыта мастикой, без 2-х слоев гидроизоляции. Подведены сети теплоснабжения.  **Строительство приостановлено с сентября 2017** |
| 51 | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями ж. д № 2 (2 очередь строительства) 2-й Совхозный проезд.  Количество этажей-20. | ООО «СаратовРегионСтройС»  ИП «Медведев В.Г,» | RU 64304000-74  до 30.12.2018  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр. 64:48:020409:2345  . | Не определена | Извещение о начале строительства апрель 2015  Извещение о сроках завершения работ вх. №06.03.06/171 от 12.05.2015  Извещение о сроках завершения работ вх. №06.03.06/357 от 03.08.2016  Извещение о сроках завершения работ вх. №06.03.05/205 от 24.05.2017  Извещение об устранении нарушений | | Акт № 440-р от 25.05.2015  Акт № 497-р от 01.06.2016  Акт №112/16  от 23.08.2016  Акт № 51/17 от 30.06.2017  ПредписаниеПротокол  Акт №532/17 от 31.08.2017 | Перекрыт 10 этаж. Установлены оконные блоки.  **Строительство приостановлено с августа 2017** |
| 52 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями (Этажность 9-11), г. Саратов, Ново-Крекингский пр., д 6А.  Количество этажей-10-12. | МУП «Саргоркапстройкомплект»  ИП «Медведев В.Г.» | 64-RU 64304000-198-2015  от 08.09.2015 до 08.07.2017 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр 64:48:020357:2051 | Не определена | Извещение о начале строительства сентябрь 2015  Программа проверок  Извещение о сроках завершения работ вх. №06.01.02/705 от 19.07.2016 | | Акт № 1330 от 12.11.2015  Акт № 61/16 от 05.08.2016 | б/с А-свайное поле, б/с Б-бетонная подготовка, ростверк, б/с В-свайное поле, б/с Г-кирпичная кладка 1 этажа, б/с Д- кирпичная кладка 4этажа.  **Работы не ведутся с ноября 2016** |
| 53 | Многоквартирный жилой дом (от 9 надземных этажей и выше), в т ч. со встроенными нежилыми помещениями. (I этап, б/с А) ул. Миллеровская, б/н. Количество этажей-17. | ООО «СУ-164»  ООО «СУ-164» | № 64RU64304000-89-2016  от 29.04.2016 до 09.01.2019 Администрация МО «Город Саратов»Кадастр.  Кадастр 64:48:020367:188 | Не определена | Извещение о начале строительства 2016 | |  | б/с Б- свайное поле, б/с А – 3-й этаж.  **Работы не ведутся примерно с 2019** |
| 54 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. (Жилой дом № 9 по ГП, 1 очередь, блок-секции «А,Б»)по адресу: г. Саратов, ул. Пензенская, д.1. | ЖСК «Пять звезд»  ООО «Волга Плюс» | № RU 64304000-310-2015 от 21.12.2015 до 18.12.2017 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр. 64:48:020326:3042 | Не определена | Извещение о начале строительства октябрь 2017 | |  | Устройство свайного поля. **Работы приостановлены с декабря 2017** |
| 55 | Многоэтажный жилой дом № 4 по ГП 1-я жилая группа в микрорайоне, расположенном по ул. Пензенской в пределах территории завода САЗ в Заводском районе г. Саратова. | ООО «Переселение Инвест»  АО «СОЖС» | № 64 - RU 64304000-22-2018 от 06.03.18г. до 30.09.2021 Администрация МО «Город Саратов»  Продлено до 31.03.2022 уведомление от 17.09.20 № 93-р | Высокая | Извещение о начале строительства апрель 2018 Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/185 от 13.06.2018  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/238 от 21.06.2019 | | Акт №262/18 от 06.07.2018  Акт №302/19 от 22.07.2019  Акт №157/20 от 19.06.2020  Акт №61/21 от 22.03.2021  Акт №176/21 от 17.05.2021  Акт №222/21 от 18.06.2021  Акт №447/21 от 14.09.2021  Акт № 577/21 от 8.11.2021  Акт № 748/21 от 30.12.2021 | Монтаж внутренних инженерных сетей, оборудования. Благоустройство территории. |
| 56 | Многоэтажный жилой дом № 5 по ГП 1-я жилая группа в микрорайоне, расположенном по ул. Пензенской в пределах территории завода САЗ в Заводском районе г. Саратова. | ООО «Переселение Инвест»\_\_\_\_\_\_\_  АО «СОЖС» | 64 - RU 64304000-23-2018  от 06.03.2018 до 31.12.2021  Администрация МО «Город Саратов» | Высокая | Извещение о начале строительства апрель 2018  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/186 от 13.06.2018  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/265 от 09.07.2019  Программа проверок  Программа проверок  Программа проверок  Программа проверок | | Акт №261/18 от 06.07.2018  Акт №333/19 от 01.08.2019  Акт №158/20 от 19.06.2020  Акт №225/20 от 21.07.2020  Акт №509/20 от 30.10.2020  Акт №62/21 от 22.03.2021  Акт №174/21 от 17.05.2021 | б/с А,Б, кирпичная кладка парапета, утепление фасада.  б/с В,Г,Д,Е,Ж - монтаж внутренних инженерных сетей, оборудования |
| 57 | Многоквартирные дома (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. По адресу: г. Саратов, 5-й Динамовский пр., д. 16. | ООО «Волгоспецстроймонтаж», | №64-RU 64304000-13 -2017 от 02.05.2017 до 02.09.2018 Администрация МО «Город Саратов» | Высокая | Извещение о начале строительства 15.05.2018  Извещение о начале строительства вх. № 33/31/06.03 07/18 от 15.05.2018  Извещение об устранении нарушений №1 от 30.06.2018  Извещение о сроках завершения работ № 2 от 30.06.2018  Программа проверок | | Акт №184/18 от 30.05.2018  Предписание  Акт №332/18 от 26.07.2018  Акт №333/18 от 27.07.2018  Акт №472/18 от 26.09.2018 | Возведение монолитных железобетонных конструкций 5-го этажа.  **Работы не ведутся с 2019** |
| 58 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом №2 на пересечении улиц Томская и Пензенская в Заводском районе г. Саратова | ООО «Саратовжилстрой» | №64-RU 64304000-282-2018 от 27.06.2018 до 27.06.2022 Администрация МО «Город Саратов» | Высокая | Извещение о начале строительства август 2018  Программа проверок  Программа проверок  Программа проверок | | Акт №132/20 от 02.06.2020  Акт №203/20 от 10.07.2020  Акт №332/20 от 02.09.2020 | Монтаж инженерных коммуникаций б/с «А» – «Д» |
| 59 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 64:48:020320:11 по адресу: просп. Энтузиастов, б/н в Заводском районе города Саратова, Этажность -27. | ЖСК «Тарханы»  ООО «Высота» | №64-RU 64304000-379-2018 от 03.08.2018 до 03.08.2021 Администрация МО «Город Саратов»  Уведомление Администрации МО «Город Саратов» от 26.07.21 № 73-р  Продлено до 03.08.2022 | Высокая | Извещение о начале строительства сентябрь 2018  Извещение о начале строительства б/н от 21.09.2018 вх.118/31/06  .03.07/18 от  21.09.2018  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/476 от 09.11.2018  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/133 от 15.04.2019  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/299 от 25.07.2019  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/60 от 28.11.2019 | | Акт № 532/18 от 12.10. 2018  Акт №708/18 от 10.12.2018  Акт №179/19 от 15.05.19  Акт №386/19 от 23.08.19  Акт №786/19 от 24.01.2020  Акт №408/21 от 30.08.2021  Акт № 677/21 от 17.12.2021 | б/с А- В – монтаж заполнений проемов, отделка фасада, б/с Б кирпичная кладка парапета кровли |
| 60 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом №1 на пересечении улиц Томская и Пензенская в Заводском районе г. Саратова. | ООО «Саратовжилстрой» | №64-RU 64304000-281-2018 от 27.06.2018 до 27.06.2022 Администрация МО «Город Саратов» | Высокая | Извещение о начале строительства январь 2019 | |  | Кладка стен 4 этажа б/с Б, В, Г |
| 61 | Многоквартирный жилой жом (от 9 этажей и выше) в т.ч со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом №3 по генеральному плану по адресу: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д.1 | ЖСК «Авиатор 3»  ООО «Новастрой» | №64-RU 64304000-467-2018 от 30.11.2018 до 30.11.2021 Администрация МО «Город Саратов»  Уведомление от 30.11.21 №137-р продлено до 30.12.2024 | Высокая | Извещение о начале строительства февраль 2019  Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке б/н от 21.05.2019г. вх.06.03.05/186 от 21.05.2019 | | Акт №229/19 от 22.05.2019  Акт №68/21 от 30.03.2021  Акт №633/21 от 8.12.2021  Протоколы № 06.0313/131,  № 06.0313/132,  № 06.0313/133,  № 06.0313/134 от 8.12.2021;  предписание №632/21 от 26.11.2021 | Возведение конструкций 16-го этажа |
| 62 | Многоквартирный дом от 9 надземных этажей и выше в том числе со встроенно-пристроенными помещениями. г. Саратов, Заводской район, ул. Огородная, з/у № 23 | ООО ФСК «Стройфин»  АО «Саратовоблжилстрой» | 64-RU64304000-102-2020  от 28.12.2020 до 28.09.2022 Администрация МО «Город Саратов» | Высокая | Извещение о начале строительства январь 2021 | | Акт №122/21 от 21.04.2021 | Кладка стен 7 этажа б/с «В», «Г», б/с «А», «Б» устройство ростверка |
| 63 | 11-ти этажный 3 б/с жилой дом по адресу: г. Саратов, на пересечении ул. Пролетарская и ул. Огородная | ЖСК «Подворье»  ООО «Престиж» | 64-RU64304000-184-2018  от 04.06.2018 до 04.06.2022 Администрация МО «Город Саратов» | Высокая | Извещение о начале строительства февраль 2021  Программа проверок | | Акт №87/21 от 06.04.2021  Акт №593/21 от 16.11.2021 | Б/с «А»«Б», «В» - кладка стен 6-го этажа. |
| 64 | Многоквартирный жилой дом г. Саратов, ул. Миллеровская, 25, 25а, 25б, 27, 27а | ООО «Специализированный застройщик «Стройресурс» | 64-RU64304000-104-2020 от 30.12.2020 до 30.07.2022 Администрация МО «Город Саратов» | Высокая | Извещение о начале строительства март 2021 | | Акт №305/21 от 21.07.2021  Акт №383/21 от 26.08.2021 | Ведётся утепление фасада б/с В и Г, их оснащение внутридомовыми системами отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения, отделка МОП |
| 65 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, б/н | ЖСК «Источник»  ООО «Саратов Строй-М» | 64-RU64304000-97-2020  от 28.12.2020 до 28.12.2022 Администрация МО «Город Саратов» | Высокая | Извещение о начале строительства март 2021 | | Акт №175/21 от 17.05.2021  Акт №351/21 от 21.07.2021 | Кладка стен 5 этажа б/с «А», «Б» |
| 66 | 10-ти этажный 3-х блок-секционный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, № 75 А на земельном участке с кадастровым номером 64:48:020628:16. Жилой дом № 2 секции А, Б, В | ЖСК «Подворье Плюс»  ООО «Престиж» | 64-RU64304000-103-2020 от 30.12.2020 до 30.06.2022  Администрация МО «Город Саратов» |  | Извещение о начале строительства 18.05.2021 | | Акт №375/21 от 20.08.2021  Акт №556/21 от 27.10.2021 | б/с Б, В – кладка стен 3-го этажа, б/с А – перекрытие техподполья |
| 67 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Саратов, Заводской р-он, 1-й Кавказский туп., 1, 2, 3, 4 | МКУ «Капитальное строительство» | 64-RU64304000-32-2021 от 23.06.2021 до 23.01.2022  Администрация МО «Город Саратов» |  | Извещение о начале строительства 01.07.2021  Программа проверки | | Акт №409/21 от 30.08.2021  Акт №487/21 от 07.10.2021 | Ведётся благоустройство территории, отделка жилых помещений, установка сантехники, врезка внутриплощадочных сетей |
| 68 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Саратов, р-н Заводской, ул. Заречная, № 21, № 23, № 25 | МКУ «Капитальное строительство» | 64-RU64304000-44-2021 от 13.08.2021 до 13.02.2022  Администрация МО «Город Саратов» |  | Извещение о начале строительств а 18.08.2021  Программа проверки | | Акт №511/21 от 13.10.2021  Акт № 601/21 от 19.11.2021  Акт № 693/21 от 22.12.2021 | Кладка парапета кровли, утепление фасада. |
| 69 | Многоквартирный жилой дом от 9 этажей и выше) в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями) Ж/Д № 4 по ГП. г. Саратов, ул. Орджоникидзе Г.К., 1 | ЖСК «Авиатор 4» | 64-RU64304000-466-2018 от 30.11.2018 до 30.11.2021  Администрация МО «Город Саратов»  Уведомление от 30.11.21 №138-р продлено до 30.12.2024 |  | Извещение о начале строительства 24.08.2021  Программа проверок | | Акт №468/21 от 29.09.2021  предписание  Акт №468/21 от 29.09.2021  Протоколы №06.03.13/102 – 06.03.13/107 от 29.09.2021 | Возведение монолитных конструкций 15 этажа. |
| **Кировский район г. Саратова** | | | | | | | | |
| 70 | Застройка жилого комплекса (1-й этап строительства) 7-и этажный жилой дом со встроено-пристроенным подземным гаражом и хозблоками, 2-й Магнитный проезд  **02-32/42** | ООО «Белый Сокол»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ООО «ИСУП-35» | RU 64304000-186  от 09.11.2010 до 09.11.2011.  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр.  64:48:030225:46 | Не определена | Извещение о начале строительства октябрь 15.10.2007 | |  | Устройство монолитных конструкций 9-гоэтажа. Информационный щит установлен, ограждение установлено.  **Работы приостановлены, объект на консервации с января 2012** |
| 71 | 2-й Магнитный проезд (2 этап строительства) 38 3-х этажных коттеджа (б/с) «А» «В» «С» | ООО «Белый Сокол»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ООО «ИСУП-35» | RU 64304000-206  от 23.11.2010. до 09.11.2011  Администрация МО «Город Саратов»    Кадастр.  64:48:030225:46 | Не определена | Извещение о начале строительства б/н от 11.01.2008 | |  | на 5-ти коттеджах начаты работы по устройству конструкций 1-го этажа. Информационный щит установлен. Ограждение установлено.  **Работы приостановлены с января 2012** |
| 72 | 18-и этажный жилой дом № 12 6 б/с ул. Топольчанская, VIмикрорайон 6-го жилого района | ООО «Госжилстрой» | RU 64304000-221 от 18.10.2013 до 18.12.2015  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр.  64:48:030101:0012 | Не определена | Извещение о начале строительства б/н от 20.05.2011 | |  | б/с «А» - монолит 4-го этажа, б/с «Б»-,устройство фундаментной плиты, «Г», «Д», «Е» - частичное бетонирование стен технического подполья б/с «В», - свайное поле.Информационный щит установлен, ограждение установлено. **Работы приостановлены с 30.09.2014** |
| 73 | Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом (микрорайон №8, жилая группа №1, 1-я очередь строительства. Дом №1. | ООО «КапиталСтрой»  ООО «КапиталСтрой» | №RU 64304000-97  от 21.05.2015 до 31.03.2016  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр.  64:48:030101:184 | Не определена | Извещение о начале строительства 2014 | | Материалы контрольно- наблюдательного дела изъяты О/у ОЭБ и ПК УМВД Росси по г. Саратову 28.09.2017 г. | Возведение конструкций 2-го этажа. Информационный щит установлен, ограждение установлено. **Работы не ведутся с 2015** |
| 74 | Многоквартирные жилые дома от 4 до 8 надземных этажей, в т. ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями Многоквартирные жилые дома №1, №2. (пос. Мирный ул. Зерновая, б/н) | ООО «Миал-Девелопмент»  ООО «Мост» | № 64-RU 64304000-297 от 30.05. 2016 до 30.01.2018  Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр.  64:48:030109:115  64:48:030109:120 | Не определена | Извещение о начале строительства 09.04.2015  Программа проверок | | Акт № 897  от 10.09.2015 | Информационный щит установлен, ограждение установлено. В жилом доме № 1 в блок-секциях «А, Б, В» выполнены работы по возведению кладки тех. этажа на 97%. В жилом доме № 2 в блок-секциях А, Б выполнены работы по устройству работ ниже отметки 0.000 на 90%. **Работы приостановлены примерно с 2016** |
| 75 | Многоквартирные жилые дома от 4 до 8 надземных этажей, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями Многоквартирные жилые дома №3, №4. (пос. Мирный ул. Зерновая, б/н)  **Дело № 26/32/06.01.03/16** | ООО «Миал-Девелопмент»  ООО «Мост» | №64-RU 643040000-37-2016  от 26.02.2016 до 30.11.2017 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр.  64:48:030109:115  64:48:030109:120  Начало строительства 2016г | Не определена | Извещение о начале строительства14.04.2016 | |  | Ограждение установлено. Информационный щит установлен. Работы по строительству жилых домов №3 и №4 не начинались (выполнено устройство котлована). **Работы приостановлены примерно с 2016** |
| 76 | Многоквартирный жилой дом от 9 надземных этажей и выше по адресу: г. Саратов, квартал ограниченный ул. им. Суворова А.В., ул 1-ой Аптечной, ул. Курдюмской, ул. 3-м Курдюмским проездом (2-я очередь строительства жилой дом №2 по ГП) I этап – б/с В,Г,Д. | ООО СЗ «Саринвестстрой» | № 64-RU 64304000-70-2019 от 24.09.2019 до 24.03.2021 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства сентябрь 2018  Программа проверок | | Акт №85/21  от 24.03.2021 | Работы выше отметки 0.000. Информационный щит установлен, ограждение установлено.  Устройство фасадов |
| 77 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): многоквартирные дома от 9 надземных этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно – пристроенными нежилыми помещениями. Корректировка проекта жилого дома ЖСК «Сигнал» с встроенными помещениями первого этажа, техподполья по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Б. Горная,215 (2 этап) | ЖСК На «Большой Горной» | 64-RU 64304000-426-2017  от 27.12.2017 до 27.12.2021 Администрация МО «Город Саратов» | Не определена | Извещение о начале строительства май  2018  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/82 от 04.03.2019  Извещение о сроках завершения работ б/н от 03.04.2019  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/338 от15.08.2019 | | Акт № 128/19 от 12.04.2019  Акт №184/19  от 05.06.2019  Акт №438/19 от 06.09.2019 | Отделочные работы Информационный щит установлен, ограждение имеется. |
| 78 | Многоэтажные многоквартирные жилые дома. Первая очередь строительства. Жилой дом № 3, расположенный на ул. Топольчанская в Кировском районе г. Саратова. | ООО «Дубль Л – Риэлт»,  ООО «Ппс Лесстр» | 64 - RU 64304000-293 - 2018 от 29.06.2018 до 29.10.2021 Администрация МО «Город Саратов» | Высокая | Извещение о начале строительства август  2019  Извещение о сроках завершения работ 06.03.05/64 от 25.02.2020  Программа проверок | | Акт № 82/20 от 19.03.2020  Акт № 82/21  от 18.03.2021 | Работы выше отметки 0.000. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
| 79 | Многоэтажный жилой дом № 7 в микрорайоне № 11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный – II» в Кировском районе города Саратова, расположенном по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов», Кировский район. | ООО Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» | 64-RU 64304000-51-2019  от 02.09.2019 до 02.02.2022 Администрация МО «Город Саратов» | Высокая | Извещение о начале строительства сентябрь  2019  Извещение о сроках завершения работ от 20.11.2019.  Извещение о сроках завершения работ от 15.01.2020  Извещение о сроках завершения работ от 25.02.2020. | | Акт № 12/19 от 03.02.2020  Акт №59/20 от 06.03.2020  Акт №90/20 от 26.03.2020 | Устройство фасадов. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
| 80 | Многоэтажные многоквартирные жилые дома по ул. Краевая, 31 в Кировском районе, г. Саратова 2-я очередь строительства (ж/д № 4 по генплану) | ООО «Шэлдом» | 64-RU 64304000-19-2020  от 07.04.2020 до 07.10.2023 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства 20.04.2020 Программа проверок | | Акт №634/20 от 14.12.2020 | Работы выше отметки 0.000. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
| 81 | Жилые дома переменной этажности на пересечении улиц Добряковская, Наумовская, Алексеевская в Кировском районе г. Саратова б/с 1А, | Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Саратовской области | 64-RU64304000-10-2013  от 01.03.2013 до 01.03.2017 Администрация МО «Город Саратов»  уведомление о смене застройщика № 16-р от 18.02.2020  Уведомление от 10.12.2021 №148-р продлено до 01.03.2023 г. | высокая | Извещение о начале строительства 03.12.2020 | | Акт №686/21от 07.12.2021 | Работы выше отметки 0.000. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
| 82 | Многоквартирный жилой дом № 8 по ГП 3-й жилой группы МКР № 9 жилой район «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова | ООО «ЖК Система» | 64-RU64304000-300-2018  от 29.06.2018 до 30.09.2021 Администрация МО «Город Саратов»  продлено до 30.09.2022 уведомление № 94-р от 17.09.2021 и № 108-р от 08.10.2021 | высокая | Извещение о начале строительства октябрь  2020  Программа проверок | | Акт №634/20 от 14.12.2020 | Работы выше отметки 0.000. Информационный щит установлен, ограждение установлено |
| 83 | Жилые дома №8,9,10,11,12 по генплану) во 2-й жилой группе в МКР № 10 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова. Жилой до № 9 | ООО СЗ ГК «Кронверк» | 64-RU64304000-242-2017  от 17.07.2017 до 17.01.2021 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства 16.10.2020 |  | | Устройство каркаса 16 этажа, информационный щит установлен, ограждение установлено |
| 84 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом №6 (жилые дома 2,3,6) г. Саратов, Кировский район, ул. Топольчанская | ООО «ДубльЛ -Рилтэ »  ООО «ПпсЛесстр» | 64-RU64304000-295-2018  от 29. 06.2017 до 29.10.2021 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства 12.02.2021 | |  | Работы ниже отметки 0.000. Информационный щит установлен, ограждение установлено |
| 85 | Многоэтажный жилой дом №3 в микрорайоне №11 (2-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова, ул. им. Еремина Б.Н., з/у № 18 | ООО Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» | 64-RU64304000-98-2020  от 29.12.2020 до 29.12.2022 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства 04.03.2021 | |  | Работы выше отметки 0.000. Информационный щит установлен, ограждение установлено |
| 86 | Многоэтажный жилой дом №4 в микрорайоне №11 (2-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова, ул. им. Еремина Б.Н., з/у № 16 | ООО Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» | 64-RU64304000-99-2020  от 29.12.2020 до 29.12.2022 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства 04.03.2021 | |  | Работы ниже отметки 0.000. Информационный щит установлен, ограждение установлено |
| 87 | Многоквартирный жилой дом от 9 надземных этажей и выше по адресу: г. Саратов, квартал, ограниченный ул. им. Суворова А.В., ул 1-ой Аптечной, ул. Курдюмской, ул. 3-м Курдюмским проездом (2-я очередь строительства жилой дом №2 по ГП) II этап – б/с А, Б. | ООО СЗ «Саринвестстрой» | № 64-RU 64304000-69-2019 от 24.09.2019 до 24.03.2021 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства 25.03.2021  Программа проверок | | Акт №456/21от 06.09.2021  Акт 642/21 от 18.11.2021Акт 696/21 от 18.12.2021 | Работы выше отметки 0.000. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
| 88 | Многоквартирный жилой дом № 12 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне № 11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный 2» в Кировском районе г. Саратова | ООО СЗ ГК «Кронверк» | № 64-RU 64304000-17-2020 от 27.03.2020 до 27.09.2023 Администрация МО «Город Саратов» | высокая | Извещение о начале строительства 06.2021 | |  | Подготовительные работы |
| 89 | Жилой дом № 8,9,10,11,12 по ГП во 2-й жилой группе микрорайона № 10 «Солнечный – II» в Кировском районе г. Саратова (Ж/д № 11) | ООО СЗ ГК «Кронверк» | № 64-RU 64304000-51-2018 от 30.03.2018 до 31.07.2021 Администрация МО «Город Саратов»  Продлено до 31.07.2023 уведомление от 16.07.21 № 69-р |  | Извещение о начале строительства 05.07.2021 | |  | Подготовительные работы |
| 90 | Строительство многоквартирного дома (от 9 надземных этажей и выше) в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Многоквартирный жилой дом № 7 (по ГП) 3-й жилой группы микрорайона №9 жилого района «Солнечный-2» в Кировской районе г. Саратова. | ООО «ЖК Система» | № 64-RU 64304000-46-2021 от 19.08.2021 до 19.08.2022 Администрация МО «Город Саратов» |  | Извещение о начале строительства 06.10.2021 | |  | Подготовительные работы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Энгельсский, Ершовский, Балашовский районы** | | | | | | | |
| 91 | 10-ти этажный шести секционный жилой дом №4 в пос. Зелёный в г. Энгельсе. Блок-секции 4А,4Б,4В,4Г,4Д,4Е  пристроенная котельная | ООО «Кригор» /  ООО «СК Жилстрой» | RU 64538106-2  от 02.03.2012 до 30.10.2013 продлено до 30.10.15  продлено до 01.03.2021  Администрация Энгельсского МР | Не определена | Извещение о начале строительства март 2012 Извещение о сроках завершения работ от 15.08.2019  Извещение от 06.11.2019 | Акт №448/19 от 19.09.2019  Акт №727/19 от 23.12.2019 | В б/с 4А, 4Б – работы не начинались, б/с 4В – сваи, ростверк,  б/с 4Д,4Е – выдано заключение на 1-й этап,  б/с 4Г выдано заключение.  Подготовительные работы |
| 92 | Многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Воронежская, Краснознаменная, 3-й краснознаменный проезд в г. Энгельсе, Жилой дом №1. Блок-секция Б, В, | Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Саратовской области / ООО СЗ «ПДПСтрой» | RU 64538101-26  от 29.05.2012  Продлено до 18.08.2023;  Администрация Энгельсского МР | Не определена | Извещение о начале строительства май 2012  Извещение о сроках завершения работ | Акт № 73/18 от 04.04.2018  Протокол ч.1 ст. 9.4  Предписание  Акт № 186/21 от 24.05.21г;  Акт №329/21-а  от 27.07.2021  Пртокол ч.1 ст. 9.4 предписание  Акт №480/21-а  от 21.09.2021  Акт №521/21-а  от 27.09.2021  Акт № 595/21-а  от 16.11.2021 | б/с «Б» и б/с «В» наружные и внутриотделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, утепление фасада |
| 93 | Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями,  1-й этап строительства.  г. Энгельс, ул. Берег Волги, | ООО «Новый дом» | №RU 64538101- 64  от 07.07.2014. до 30.06.2016. Продлено до 30.12.2018 Администрация Энгельсского МР | Не определена | Извещение о начале строительства - июль 2014 года.  Программа проверок  Извещение об устранении нарушений от 15.07.2015  Извещение о сроках завершения работ от 12.02.2018  Исполнение предписания  Исполнение предписания  Исполнение предписания  Исполнение предписания | Акт № 217 от 27.03.2015  Протокол ст.9.4.ч.1, Предписание  Акт № 868 от 28 07.2015  Акт №51/18 от 22.03.2018 Протокол по ст. 9.4 ч.1, Предписание  Акт №142/18 от 10.05.2018  протокол 19.5.ч.6, Предписание  Акт №249/18 от 03.07.2018  Протокол 19.5.ч.6, Предписание Акт №368/18 от 31.08.2018 Протокол 19.5.ч.6, предписание.  Акт № 84/41 от 17.03.2021 Протокол 9.4 ч1, Предписание | Армирование стен 21 этажа, утепление фасада (балконы)  **Работы не ведутся**, **организация в стадии банкротства с декабря 2018 (Дело № 57-22051/2018)** |
| 94 | Жилой комплекс «Перспектива» в районе ул. Овражной г. Энгельс Саратовской области  3-я очередь строительства (блок-секции 2Б, 2В, 2Г) | ООО Торгово Строительное управление Энгельсстрой  ООО «ТСУ Энгельсстрой» | № 64-64538109-127-2015  от 30.10.2015 до 29.06.2018  Продлено до 22.06.2020 Администрация Энгельсского МР | Не определена | Извещение о начале строительства 01.12.2016  Извещение о сроках завершения работ | Акт №679/17  от 03.11.2017 | Кирпичная кладка б/с «2Б» 5 этажа монолитный пояс, б/с «2В» монолитный пояс 5 этаж, 2Г устройство фундамента Сваи 100% **Работы не ведутся с 2017** |
| 95 | Каркасно-монолитный блок-секционный, 18-ти- 16-ти этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Ф. Энгельса - ул. Краснодарская в г. Энгельсе Саратовской области.  2-я очередь (блок-секции «Г» «Д» «Е»), | ООО «СК Система» | №RU-64538101-86  от 15.09.2014 до 30.11.2017  Продлено до 30.11.2018;  Продлено до 22.10.2022 Администрация Энгельсского МР | Не определена | Извещение о начале строительства 2014 Извещение о сроках завершения работ от 01.12.2019  Извещение о сроках завершения работ от 01.02.2020 | Акт №657/19 от 11.12.2019  Протокол №06.03.13/93-19  Акт № 41/20 от 11.02.2020  Акт № 12/21 от 15.02.2021 | б/с «Г» выполнен монолитный каркас 18-ти этажей, б/с «Д» выполнен монолитный каркас 18-го этажа, б/с «Е» стены 18-го этажа. Монтаж ограждающих конструкций |
| 96 | Многоэтажная застройка по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Трудовая, д.12 (I-я очередь – жилые дома №1А, 1Д) жилой дом №1А. | ООО «СК ЖБК-3» | 64-RU64538109-7-2018  от 10.04.2018 до 10.04.2021  Администрация Энгельсского МР | Высокая | Извещение о начале строительства май 2018 Программа проверок  Извещение о сроках завершения работ от  03.06.2019  Программа проверок | Акт №240/18  от 12.07.2018  Акт №263/19  от 05.07.2019  Акт №672/20 от 26.01.2021 | Кирпичная кладка парапета.  **Банкротство с 2021 года** |
| 97 | Многоэтажная застройка по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Трудовая, д.12 (I-я очередь – жилые дома №1А, 1Д) жилой дом №1Д. | ООО «СК ЖБК-3» | 64-RU64538109-8-2018  от 10.04.2018 до 10.04.2021 Администрация Энгельсского МР | Высокая | Извещение о начале строительства май 2018 Программа проверок  Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ от  08.10.2019  Извещение о сроках завершения работ | Акт №241/18 от 12.07.2018  Акт №262/19 от 03.06.2019  Акт №578/19 от 15.11.2019  Акт №671/20 от 26.01.2021 | Кирпичная кладка 16-го этажа  **Банкротство с 2021 г.** |
| 98 | Многоэтажная застройка по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Трудовая, д.12 (II-я очередь – жилые дома №1Б, 1В,1Г) жилой дом №1Г. | АО «Шэлдом» | 64-RU64538109-74-2018  от 22.06.2018 до 18.06.2021 Администрация Энгельсского МР  Продлено до 16.06.2024 | Высокая | Извещение о начале строительства июнь 2018 Программа проверок | Акт №652/18  от 28.11.2018 | Пробные сваи. |
| 99 | Многоквартирный жилой дом № 21 со встроенно-пристроенными помещениями в жилой застройке по адресу: г. Энгельс, Шурова Гора, 7 | ООО СК «Группа компаний «Кронверк» | 64-RU64538109-93-2019  от 24.05.2019 до 24.05.2021 Администрация Энгельсского МР | Высокая | Извещение о начале строительства  30.12. 2019  Извещение о сроках завершения работ | Акт №14/20  от 21.02.2020 | 1 этаж. Перекрытие. **Строительство остановлено март 2021.** |
| 100 | Многоквартирный жилой дом (по генплану) со встроенно-пристроенными помещениями. г. Энгельс, ул. Маяковского, 22 | ООО «Дубль Л-Риэлт» | 64-RU64538109-86-2019  от 26.06.2018 до 26.06.2021 Администрация Энгельсского МР  продление до 26.12.2022 | Высокая | Извещение о начале строительства 29.11.2019  Программа проверок  Программа проверок  Программа проверок  По предписанию | Акт №31/20 от 26.02.2020  Акт № 395/20 от 18.09.2020  Акт №198/21-р  от 10.06.2021  Акт № 474/21-р от 06.09.2021 | Кладка парапета, внутренние сети, ограждение конструкций – 18 этаж |
| 101 | Многоэтажная застройка (II очередь строительства – жилые дома №1Б, 1В, 1 Г) жилой дом № 1Б по адресу: г. Энгельс, ул. Трудовая, д. 12 | АО «Шэлдом» | 64-RU64538109-16-2018  от 26.04.2018 до 16.01.2024 Администрация Энгельсского МР  распоряжение от 16.06.2021 №46 возобновление разрешения на строительство | Высокая | Извещение о начале строительства 25.08.2020 Программа проверок  Программа проверок | Акт №440/20  от 22.10.2020  Акт №653/20  от 22.12.2020  Акт №414/21 от 10.09.2021  Открыта проверка | Ограждающие конструкции |
| 102 | Многоэтажный жилой комплекс с помещениями общего назначения по ул. Пристанская, д.№ 85  г. Энгельс, (II очередь строительства)  жилой дом № 2 | АО «Шэлдом» | 64-RU64538109-28-2020 от 05.06.2020 до 05.06.2023 Администрация Энгельсского МР | Высокая | Извещение о начале строительства  24.08. 2020  Программа  Проверок  Программа проверок | Акт №652/20  от 22.12.2020  Акт №413/21  от 10.19.2021  Открыта проверка | Ограждающие конструкции |
| 103 | Многоэтажная жилая застройка в границах улиц 2-я Советская-Вокзальная-Гоголя в г. Энгельсе Саратовской области .Жилой дом №3 | ООО «Новый век» | 64-RU64538109-36-2020 от 14.08.2020 до 14.05.2023 Администрация Энгельсского МР | Высокая | Извещение о начале строительства август 2020  Программа проверок Программа проверок Программа проверок  Программа проверок | Акт №343/20 от 31.08.2020  Акт №580/20 от 27.11.2020  Акт № 94/21 от 29.03.2021  Акт № 343/21 от 29.07.2021  Акт № 717/21-р от 28.12.21г. | Кровля |
| 104 | Многоэтажная жилая застройка. Ж/Д № 1 «В»  (II – я очередь, жилые дома № 1Б, 1В, 1Г), г. Энгельс, ул. Трудовая, 12. | АО «Шэлдом» | 64-RU64538109-17-2018  от 26.04.2018 до 25.01.2024 Администрация Энгельсского МР  Распоряжение от 16.06.21 № 47 возобновление разрешения на строительство | высокая | Извещение о начале строительства август 2020  Программа проверок  Программа проверок | Акт №654/20 от 22.12.2020  Акт №417/21 от 10.09.2021  Открыта проверка | Ограждающие конструкции |
| 105 | Комплексная многоэтажная жилая застройка по ул. Им. М. Расковой в г. Энгельсе. Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и автостоянка открытого типа | ООО «СК «Новый век» | 64-RU64538109-82-2020 от 30.12.2020 до 30.04.2022 Администрация Энгельсского МР | высокая | Извещение о начале строительства  13.01.2021  Программа проверок  Программа проверок  Программа проверок | Акт №22/21 от 20.02.2021  Акт №124/21 от 16.04.2021  Акт №260/21 от 25.06.2021 | Устройство свайного поля.  Монтаж монолитных железобетонных конструкций 1-5 этаж |
| 106 | 10-ти этажный 2-х секционный многоквартирный кирпичный жилой дом, в г. Энгельсе по проспекту Ф. Энгельса, 109 | ООО «Матис» | 64-RU64538109-74-2020  от 27.11.2020 до 27.11.2022 Администрация Энгельсского МР | высокая | Извещение о начале строительства 02.12.2020  Программа проверок  Программа проверок | Акт № 14/21 от 18.02.2021  Акт №242/21 от 15.06.2021 Акт №542/21 от 19.10.2021 | Кирпичная кладка 6-10 этаж |
| 107 | 10-ти этажный многоквартирный блок-секционный жилой дом по ул. Ветеринарная в г. Энгельсе | ООО «СК «Новый век» | 64-RU64538109-75-2020  от 30.11.2020 до 30.11.2023 Администрация Энгельсского МР | высокая | Извещение о начале строительства 09.12.2020  Программа проверок | Акт №21/21 от 20.02.2021  Акт №316/21 от 21.07.2021  Акт №533/21 от 30.07.2021 | Кирпичная кладка 6-10 этаж |
| 108 | Многоэтажная жилая застройка в границах ул.  2-я Советская-Вокзальная-Гоголя г. Энгельс ж/д № 2 | ООО «СК «Новый век» | 64-RU64538109-10-2021  от 10.03.2021 до 10.11.2024 Администрация Энгельсского МР |  | Извещение о начале строительства 26.03.2021  Программа проверок  Программа проверок | Акт №197/21-р от 02.06.2021  Акт №475/21-р от 29.09.2021 | Кирпичная кладка 6-10 этаж |
| 109 | Многоэтажные многоквартирные секционные жилые дома со встроенными помещениями общественного значения (3-я очередь строительства) б/с 1В, 1Г, 1 Д. г. Энгельс. Ул. Халтурина и ул. Театральная | ООО ЖСК на Театральной-3» | 64-RU64538109-85-2020  от 30.12.2020 до 30.12.2022 Администрация Энгельсского МР | высокая | Извещение о начале строительства 12.05.2021 | Акт №348/21-р от 30.08.2021  Акт №604/21-р от 19.11.2021 | Монтаж несущих конструкций нулевого цикла. |
| 110 | Многоэтажная жилая застройка по ул. Полтавская, 27 в г. Энгельсе Саратовской области. ж/д № 3 | ООО «СК «Новый век» | 64-RU64538109-14-2021  от 29.04.2021 до 29.04.2023 Администрация Энгельсского МР | высокая | Извещение о начале строительства 13.05.2021  Программа проверок | Акт №244/21 от 22.06.21  Протокол №06.03.13/57-21 от 22.06.21  Протокол №06.03.13/58-21 от 22.06.21  Акт №346/21-р от 30.07.2021  Акт №512/21 от 08.10.21 | Кровельные работы |
| 111 | Комплексная многоэтажная жилая застройка по ул. М. Расковой в г. Энгельсе Саратовской области. Жилой дом № 7 со встроенными помещениями общественного назначения 1 очередь (б/с «В» и «Г») | ООО СК «Новый век» | 64-RU64538109-28-2021  от 02.07.2021 до 01.07.2022 Администрация Энгельсского МР |  | Извещение о начале строительства 13.07.2021 | Акт№365/21 от 11.08.2021  Акт№620/21 от 24.11.2021 | Организация стройплощадки, устройство свайного поля. Возведение стен с 1 по 5 этаж. |
| 112 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения по ул. Петровская угол ул. Республики в г. Энгельсе Саратовской области | ООО СК «Новый век» | 64-RU64538109-36-2021  от 27.08.2021 до 27.05.2023 Администрация Энгельсского МР  Распоряжение от 17.11.21  № 80 продлено до 27.12.2023 | высокая | Извещение о начале строительства 08.09.2021 | Акт №605/21 от 19.11.21 | Работы ниже отм. 0,000 |
| 113 | Комплексная многоэтажная жилая застройка по ул. М. Расковой в г. Энгельсе Саратовской области. Жилой дом № 7 со встроенными помещениями общественного назначения 2 очередь (б/с «А» и «Б») | ООО СК «Новый век» | 64-RU64538109-37-2021  от 27.08.2021 до 27.02.2023 Администрация Энгельсского МР |  | Извещение о начале строительства 08.09.2021 | Акт№518/21 от 30.08.2021 | Организация стройплощадки, устройство свайного поля. |
| 114 | Многоэтажная жилая застройка по ул. М. Расковой, 9 в г. Энгельсе Саратовской области. Жилой дом № 1 | ООО СК «Новый век» | 64-RU64538109-38-2021  от 27.08.2021 до 27.02.2023 Администрация Энгельсского МР | высокая | Извещение о начале строительства 08.09.2021 |  | Организация стройплощадки. Устройство свайного поля |
| 115 | 10-ти этажный 2-х секционный многоквартирный кирпичный дом г. Энгельс по проспекту Ф. Энгельса, 111 | ООО «Матис» | 64-RU64538109-41-2021 от 07.09.2021 до 07.09.2021  Администрация Энгельсского МР |  | Извещение о начале строительства 21.09.2021 | Акт№365/21 от 11.08.2021 | Организация стройплощадки, устройство свайного поля. |
| 116 | Многоэтажная жилая застройка в границах улиц Вокзальная-Новобазарная в г. Энгельсе Саратовской области Ж/Д № 1 | ООО СК «Новый век» | 64-RU64538109-47-2021 от 28.09.2021 до 28.10.2024  Администрация Энгельсского МР | высокая | Извещение о начале строительства 05.10.2021 |  | Организация стройплощадки |
| 117 | Многоквартирный жилой дом в г. Энгельсе, ул. Ломоносова, 33а | ООО Специализированный застройщик «Стройресурс - А» | 64-RU64538109-51-2021 от 12.10.2021 до 12.08.2022  Администрацией Энгельсского МР |  | Извещение о начале строительства 16.11.2021 |  |  |
| 118 | Многоквартирный жилой комплекс с помещениями общественного назначения, расположенный на земельном участке 364650:010759:729 по адресу: ул. Пристанская, д. 85 в г. Энгельсе – жилой дом №3 | АО СЗ «Шэлдом» | 64-RU64538109-45-2021 от 17.09.2021 до 17.01.2025  Администрацией Энгельсского МР | высокая | Извещение о начале строительства 18.11.2021 |  | Организация стройплощадки. |
| 119 | Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером №64:50:021303:167 по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Крупской, район Дома Культуры | ООО СЗ «Афина» | 64-RU64538109-31-2021  от 20.07.2021 до 20.07.2023 Администрация Энгельсского МР | высокая | Извещение о начале строительства 19.11.2021 |  |  |
| 120 | Многоквартирный жилой дом по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, 3а | ООО Специализированный застройщик «Стройресурс – ЭН» | 64-RU64538109-55-2021  от 11.11.2021 до 11.09.2022 Администрация Энгельсского МР |  | Извещение о начале строительства 25.11.2021 |  | сваи |
| **Балаковского, Пугачевского, Краснопартизанского, Вольского, Хвалынского, Духовницкого районов Саратовской области** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 121 | 9-ти этажный 4-х секционный жилой дом с общественными помещениями б/с «Б», «В», по ул. Чернышевского в г.Балаково, Саратовской области, ул. Чернышевского, д. 122, Дело № 174 | ЖСК «Гагаринские высоты»  ООО «Высота» | Разрешение  №RU 64505000-317/С-14  от 28.11.14г. администрация Балаковского муниципального района,  до 30.12.20г., 64:40:01 02 37:72  12.2014  12.2019 | Не определена |  |  | **Строительство приостановлено** |
| 122 | Двенадцатиэтажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу:  Саратовская область, Балаковский муниципальный район, г.Балаково, ул.Комсомольская, 47Б | ООО «СМУ №17» ООО СПФ «Балаковоспецстрой» | №RU 64505000-169/С-14  от 21.03.14 до 21.03.2021  Администрация Балаковского МР, разрешение продлено до 05.04.2022  64:40:01: 03 15:79 | Не определена | Извещение о начале строительства 08.08.2014  Программа проверок | Акт проверки № 283  от 21.04.15 | Ведется строительство на уровне 8-го этажа |
| 123 | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:  Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова, район кинотеатра «Космос» б/с «В» | ООО «Мишуткин дом+» ООО «Мишуткин дом +». | 64-RU64505101-598/С-2016 от 03.06.2016 до 31.07.2020  Администрация Балаковского МР  64:40:01 04 08:101. | Не определена | Извещение о начале строительства 11.10.2016  Извещение  о сроках завершения работ, подлежащих проверке №17 от 28.10.2019  Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке №18,19 от 28.10.2019 | Акт проверки №662/19 от 06.12.2019  Акт проверки № 663/19 от 06.12.2019  Акт проверки № 781/19 от 26.12.2019 | Монтаж коммуникаций, монтаж лифта |
| 124 | Здание (многоквартирный дом малой этажности) Саратовская область, Марксовский район, с. Павловка, примерно в 20 м по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по ул. Строителей, д. 2А с. Павловка | АО «Племзавод «Трудовой» | 64-RU64520307-17-2020  от 19.10.2020  Администрация Марксовского МР | высокая | Извещение о начале строительства от 18.11.2020  По программе |  | Котлован, фундаменты. Письмо о продолжении № 452 от 02.12.2021  Устройство перекрытия  1-го этажа; |
| 125 | Многоквартирный жилой дом. Саратовская область, Саратовский МР, Дубковское МО, п. Дубки, ул. Центральная уч. № 7 «Б» | ИП Невзоров Валерий Викторович | RU64532043-06-2020  от 14.05.2020 до 15.05.2021  Администрация Саратовского МР | высокая | Извещение о начале строительства от 12.03.2021 | Акт №309/21 от 20.07.2021  Акт №570/21 от 26.10.2021 | Кровельные работы |
| 126 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей. 50 квартирный жилой дом по ул. Квартальная, 5 п. Дубки, Дубковского МО, Саратовского МР | ГКУ СО «Управление капитального строительства» | RU64532043-03-2021  от 11.03.2021 до 11.11.2021  Администрация Саратовского МР | высокая | Извещение о начале строительства от 07.04.2021 | Акт № 284/21-р от 23.07.21.  Акт № 477/21-р от 27.08.21г. | Устройство фундамента. **Строительство приостановлено**, письмо заказчика от 22.10.21г. |
| 127 | Многоэтажный дом по адресу: г. Вольск, ул. Волгоградская, 44 | ИП Лопатин Андрей Владимирович | 64-64508101-04-2021  от 29.04.2021 до 29.04.2023  Администрация Вольского МР | высокая | Извещение о начале строительства от 29.04.2021  Программа проверок | Акт №240/21 от 18.06.2021 | Организация стройплощадки. Работы ниже отм 0,000. Кирпичная кладка стен 1-4 этажи. |
| 128 | Два многоквартирных жилых дома среднеэтажной жилой застройки ж/д №1 г. Балаково, ул. Менделеева, район д. 11 | ИП Пономарев Л.Ю. | 64-RU64505101-1303/С-2020 от 16.10.2020 до 16.05.2021  Администрация Балаковского МР | высокая | Извещение о начале строительства от 17.05.2021  Программа проверок  Программа проверок | Акт №228/21 от 18.06.2021  Акт №345/21 от 30.07.2021  Акт №484/21 от 01.10.2021 | Монтаж внутренних систем. Устройство фасада |
| 129 | Два многоквартирных жилых дома среднеэтажной жилой застройки ж/д №2 г. Балаково, ул. Менделеева, район д. 11 | ИП Пономарев Л.Ю. | 64-RU64505101-1304/С-2020 от 16.10.2020 до 16.05.2021  Администрация Балаковского МР | высокая | Извещение о начале строительства от 17.05.2021  Программа проверок  Программа проверок | Акт №227/21 от 18.06.2021  Акт №344/21 от 30.07.2021  Акт №483/21 от 01.10.2021 | Монтаж внутренних систем. Устройство фасада |
| 130 | Жилая застройка по адресу: ул. Водопьянова, д. 189, г. Вольск, Саратовская область, ж/д № 3 | ООО «Квартал» | 64-64508101-07-2021 от 09.07.2021 до 31.05.2022  Администрация Вольского МР | высокая | Извещение о начале строительства от 13.07.2021  Программа проверок | Акт №489/21 от 01.10.2021 | Работы на уровне 2-го этажа. |
| 131 | Здание (многоквартирный жилой дом) примерно в 40 м. по направлению на юго-восток от многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Маркс, пр. Строителей, 36 | Ключников Александр Алексеевич | 64-RU64520101-07-2021 от 23.08.21 до 01.05.22  Администрация Марксовского МР | высокая | Извещение о начале строительства от 25.08.2021 | Акт №568/21 от 28.10.2021 | Работы на уровне 2-го этажа. |
| 132 | Многоквартирный жилой дом № 3 в МКР 3Г в г. Балаково Саратовской области (IV этап строительства б/с К,Л) | ООО Специализированный застройщик «Стройресурс» | 64-RU64505101-1092/С-2018 от 05.06.2018 до 05.06.2021  Администрация Балаковского МР | Высокая | Извещение о начале строительства от |  | благоустройство |
| 133 | Реконструкция туристической базы в многоквартирный жилой дом №2 (стр) Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная д. 2А/3 | ООО «Стройдеталь» | 64-RU64505101-1333/С-2021 от 12.08.2018 до 12.02.23  Администрация Балаковского МР |  | Извещение о начале строительства от 08.09.2021 | Акт №523/21-р от 30.09.2021  Протокол 9.5 ч 2 предписание до 01.11.2021  Открыта проверка по предписанию | Кирпичная кладка 6-го этажа |
| 134 | Реконструкция туристической базы в многоквартирный жилой дом №4 (стр) Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная д. 2А/2 | ООО «Стройдеталь» | 64-RU64505101-1334/С-2021 от 15.10.2021 до 15.04.23  Администрация Балаковского МР |  | Извещение о начале строительства от 22.11.2021 |  | Кирпичная кладка 2 этажа |
| 135 | Застройка микрорайона № 21 в г. Балаково Саратовской области (1-я очередь строительства) жилой дом № 2 | ООО Специализированный застройщик «Стройресурс» | 64-RU64505101-1073/С-2018 от 07.09.2018 до 07.05.21  Администрация Балаковского МР | высокая | Извещение о начале строительства от 01.12.2021 |  | Отделочные работы по устройству фасада, благоустройство. |

|  |
| --- |
| Итого: объекты капитального строительства – многоквартирные жилые дома – 135 шт. |

**Перечень строящихся объектов социально-культурного, бытового, производственного назначения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** | **Застройщик**  **подрядчик** | | **Реквизиты разрешения на строительство, наименование выдавшего его органа** | | **Категория риска** | | **Основания проведения проверки** | | **Результат проведения проверки** | | **Иные сведения** | |
| **Фрунзенский район г. Саратова** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | ТЮЗ Вспомогательный корпус  ул. Вольская  **02-29/1с** | ТЮЗ Киселева  ООО ИЦ «Культура» | | RU 64304000-190  от 18.09.2012 до 18.01.2014  Администрация г. Саратова  Кадастр. №  64:48:060206:26 | | Не определена | | Извещение о начале строительства сентябрь  2005 | |  | | Проект есть, экспертиза есть Внутренние отделочные работы. **Работы приостановлены.** | |
| 2 | Административный корпус 5 эт.  ул. Новоузенская, 212  **02-29/5с** | ООО «ЭлектроСилаМонтаж» | | 64304000-14  от 20.01.2012 до 20.03.2013  Администрация г. Саратова  Кадастр. 64:48:060124:0016 | | Не определена | | Извещение о начале строительства 2006 | |  | | Проект есть, экспертиза есть. «0» цикл строительства.  **Работы приостановлены с 2008 года в связи с отсутствием финансирования.** | |
| 3 | Многофункциональный торговый комплекс (реконструкция) г. Саратов, Большая Казачья, д.33, 33 А    **Дело № 12/29/06.03.07/20** | Шинчук Александр Борисович | | 64-RU 64304000-74-2018  от 12.04.2018 до 31.12.2021 Администрация МО «Город Саратов» | | высокая | | Извещение о начале строительства 03.03.2020  Программа проверок | | Акт ноябрь 2020 | | «0» цикл строительства. **Работы приостановлены с декабря 2020** | |
| 4 | Отдельно стоящее офисное здание делового и коммерческого назначения по адресу: ул. Вавилова Н.И., №44А во Фрунзенском районе г. Саратова  **Дело № 23/29/06.03.07/19** | ООО «Рим-строй»  ООО ППС «Лесстр» | | 64-RU 64304000-122-2018 от 11.03.2018 до 11.05.2022  Администрацией МО «Город Саратов»  Уведомление от 10.12.2021 №152-р продлено до 11.06.2022 | | умеренный | | Извещение о начале строительства 14.03.2019  Извещение о сроках завершения работ 04.06.2019 | | Акт 422/11-р  от 13.9.2019 | | Внутренние отделочные работы, благоустройство | |
| 5 | Магазин товаров повседневного спроса г. Саратов, Фрунзенский район, ул. Рабочая, д. 139  **Дело № 113/29/06.03.07/21** | Сопляченко Светлана Вячеславовна | | 64-RU 64304000-78-2019 от 15.11.2019 до 15.11.2021  Администрацией МО «Город Саратов»  Продлено до 15.07.2022 года уведомление 120-р от 09.11.21 | |  | | Извещение о начале строительства 29.10.2021 | |  | | Проверка по извещению о начале строительства | |
| **Ленинский район г. Саратова** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Детский сад на 160 мест на территории МОУ «Средняя образовательная школа №64» в Ленинском районе г. Саратова по ул. Стахановская, 8  **Дело № 40/28/06.03.07/21** | МКУ «Капитальное строительство» | | 64-RU64304000-92-2020 от  24.12.2020 до 08.11.2021  Администрация МО «Город Саратов» | | Высокий | | Извещение о начале строительства 13.04.2021  Программа проверок | | Акт от 30.11.2021 | | Работы выше отм. 0.000, благоустройство, инженерные сети, внутренние отделочные работы | |
| 7 | Спортивный зал. г. Саратов, ул. Чехова  **Дело № 57/28/06.03.07/21** | Пичулев Вячеслав Михайлович | | 64-RU64304000-29-2019 от 17.06.2019 до 17.06.2021  Администрация МО «Город Саратов»  Продлено. Уведомление Администрация МО «Город Саратов» от 28.06.21 № 5-р до 17.02.2023 | | Не определен | | Извещение о начале строительства 27.05.2021  Программа проверок | |  | | Незавершенное строительство оформлено на 70%. **Работы не ведутся** | |
| 8 | Детский сад на 160 мест в микрорайоне по ул. Ипподромная на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040442:221 в г. Саратове  **Дело № 82/28/06.03.07/21** | МКУ «Капитальное строительство» | | 64-RU64304000-40-2021 от 29.07.2021 до 29.09.22  Администрация МО «Город Саратов» | | высокий | | Извещение о начале строительства 04.08.2021  Программа проверок | | Акт от 02.09.21 | | Работы выше отм. 0.000, благоустройство, инженерные сети, внутренние отделочные работы | |
| 9 | Строительство незавершенного строительством промышленного здания по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, 31  **Дело №108/28/06.03.07/21** | ИСК «Союз-С» | | 64-RU64304000-53-2021 от 16.10.2021  Администрация МО «Город Саратов» | |  | | Извещение о начале строительства 15.10.2021 | | Акт от 30.11.2021 | | Внутренние отделочные работы, инженерные сети | |
| 10 | «Склад готовой продукции» по адресу: г. Саратов, ул. им. М.В. Ломоносова  **Дело № 114/29/06.03.07/21** | АО «Саратовстройстекло» | | 64-RU 64304000-54-2021от 14.10.2021 до 30.05.2022  Администрацией МО «Город Саратов» | |  | | Извещение о начале строительства 03.11.2021 | |  | |  | |
| **Октябрьский район г. Саратова** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Строительство здания учебно-тренажерного комплекса Саратовского подразделения Приволжского УЦПК. Г. Саратов, ул. Новоузенская, 176  **Дело № 64/33/06.03.07/20** | ОАО «Российские железные дороги» | | 64-RU64304000-1-2020 от 17.01.2020 до 15.09.2021 Администрация МО «Город Саратов» | | высокая | | Извещение о начале строительства 06.08.2020  Программа проверок | | Акт №20/21  от 22.02.2021 | | Выполнен снос существующих строений. Вынос инженерных сетей. Устройство монолитной подушки. | |
| 12 | Пристройка 5-ти этажной части к нежилому зданию с кадастровым номером 65:48:050381:71  Г. Саратов, ул. Астраханская, д. 21  **Дело № 4731/06.03.07/21** | ООО «Электротерм»-93» | | 64-RU64304000-6-2021 от 01.03.2021 до 01.03.2022 Администрация МО «Город Саратов» | |  | | Извещение о начале строительства 30.04.2021 | |  | | Устройство коробки здания завершено. Фасады выполнены. Кровля выполнена. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей. | |
| 13 | Реконструкция берегоукрепительного сооружения Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая Садовая III этап строительства (участок от ул. 2-я Садовая до ул. Большая Садовая 1 очередь реконструкции протяженностью 792,5 м. г. Саратов, Октябрьский район | ГУП СО «Областная инженерная защита» | | 64-RU64304000-67-2021 от 10.12.2021 до 10.10.2022 Администрация МО «Город Саратов» | |  | | Извещение о начале строительства 22.12.2021 | |  | | Подготовительные работы | |
| **Волжский район г. Саратова** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Торговый комплекс со станцией технического обслуживания. 1-я очередь строительства. Усть-Курдюмское шоссе, Алексеевский овраг  **02-30/28 c** | | ООО «Верго-С» | | № RU 64304000-28  от 11.02.2015 до 11.11.2017 Продлено до 11.11.2019  Продлено до 11.11.2020  Администрация МО «Город Саратов»  Продлено до 11.07.2023  Кадастр №64:48:000000:0098 | | Не определена | | Извещение о начале строительства 2015 | |  | | Строительные работы завершены. Монтаж газовой котельной выполнен. Ведется устройство инженерных сетей, внутренней отделки. | |
| 15 | Многофункциональный торговый комплекс в микрорайоне Юбилейный  **02-30/23 c** | | ЗАО НПФ Авангард | | RU 64304000 – 88  от 28.05.2013 до 28.08.2015 Администрация МО «Город Саратов»  .  Кадастр № 64:48: 010114:950 | | Не определена | | Извещение о начале строительства 2013 | |  | | Частично выполнен нулевой цикл.  Р**аботы не ведутся с 2013** | |
| 16 | Торговый центр (торгово-развлекательные центры, комплексы) общей площадью свыше 5000 кв. м. г. Саратов, пос. Зональный  **Дело № 29/30/06.03.07/19** | | Волков А.А.  ООО «Логист» | | 64-RU64304000-3-2018  от 23.01.2019 до 23.07.2020 Администрация МО «Город Саратов»  Продлено Администрацией МО «Город Саратов» от 16.07.2021 № 66-р до 23.07.2023 | | высокая | | Извещение о начале строительства апрель 2019 Распоряжение №188/19  от 25.04.2019 | | Акт №188/19  от 31.05.2019 | | Земляные работы | |
| 17 | Здания сооружения для занятий физкультурой и спортом без мест для зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы, спортивные манежи, спортивные залы, бассейны, тренажерные залы, спортивные школы, тиры (в зданиях и помещениях). Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Саратов, ул. Саловская, б/н  **Дело № 68/30/06.03.07/18** | | ООО «Иртышспецсервис» | | 64-RU 64304000-120-2018 от 08.05.2018 до 08.07.2020  Администрация МО «Город Саратов»  Продлено Администрацией МО «Город Саратов» от 18.06.21 № 50-р до 08.07.2022 | | Высокая | | Извещение о начале строительства 20.07.2018  Извещение о сроках завершения работ № б/н от 25.10.2018  Извещение о сроках завершения работ № б/н от 03.06.2019 | | Акт №658/18 от 30.11.2018  Акт №273/19 от 19.07.2019 | | Устройство монолитных конструкций завершено.  Фасад, окна. **Работы не ведутся** | |
| 18 | Здание по сервисному обслуживанию населения по адресу: г. Саратов, ул. Тулупная, 6.  **Дело № 102/30/06.03.07/19** | | Сотников Андрей Викторович | | 64 RU 64304000-41-2019  от 05.07.2019 до 05.07.2021  Администрация МО «Город Саратов»  Продлено уведомление от 22.09.21 № 96-р до 21.10.2022 года | | Высокая | | Извещение о начале строительства август 2019  Извещение о сроках завершения работ от 12.11.2019 | | Акт №693/19 от 20.12.2019 | | Устройство котлована, устройство свайного фундамента. Работы выше отметки 0.000.  Р**аботы приостановлены с 2019** | |
| 19 | Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета 1864 г. 1959-1961 г.г.» г. Саратов, пл. Театральная, 1  **Дело № 102/30/06.03.07/20** | | ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» | | № 64-RU 64304000-1-2020  от 07.10.2020 по 07.10.2023 Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области  64:48:040524:4 | | высокая | | Извещение о начале строительства 08.10.2020  Программа проверок | | Акт №666/20 от 16.12.2020 | | Возведение перекрытия подвала в осях 1-14. Устройство проемов. демонтажные работы | |
| 20 | Строительство поликлиники на 500 мест в п. Юбилейный в Волжском районе г. Саратова  **Дело № 59/30/06.03.07/21** | | ГКУ СО «Управление капитального строительства | | 64 RU 64304000-26-2020  от 25.05.2020 до 25.09.2022  Администрация МО «Город Саратов» | |  | | Извещение о начале строительства 28.05.2021 | |  | | Кирпичная кладка завершена, внутренняя отделка, инженерные сети | |
| 21 | Строительство школы на 825 мест с бассейном в г. Саратове микрорайон «Иволгино»  **Дело № 120/30/06.03.07/20** | | МКУ «Капитальное строительство» | | 64 RU 64304000-60-2021  от 15.11.2021 до 30.05.2023  Администрация МО «Город Саратов» | |  | | Извещение о начале строительства 19.11.2021 | |  | |  | |
| **Заводской район г. Саратова** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии,  г. Саратов, ул. Б. Садовая - ул. Чернышевского  **5-сз** | | Местная религиозная организация Евангелическо-лютеранская община г. Саратова | | 64-048-1131-00298-06 от 24.06.2006 до 25.09.2008  Администрация г. Саратова  Кадастр. №  64:48:020305:0056 | | Не определена | | Извещение о начале строительства 2006 | |  | | Кирпичная кладка 3-го этажа, монтаж металлоконструкций кровли. Окна и двери установлены.Ограждение установлено.  **Работы приостановлены с августа 2008** | |
| 23 | Реконструкция 8-ми этажного административного здания (1-я очередь),  г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1    **15-с** | | Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Саратовской области  ЗАО «Баррель» | | Разрешение не продлено Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр. № 64:48:020314:93 | | Не определена | | Извещение о начале строительства 2015 | |  | | Работы по утеплению. Ограждение установлено частично, информационный щит установлен.  **Работы приостановлены в 2015** | |
| 24 | Детский сад на 160 мест в Заводском районе г. Саратова по ул. Огородная, 176  **Дело № 46/31/06.03.07/21** | | МКУ «Капитальное строительство» | | 64-RU64304000-13-2021  от 09.04.2021 до 09.02.2022 Администрация МО «Город Саратов» | |  | | Извещение о начале строительства 29.04.2021  Программа проверок | | Акт 326/21 от 27.07.2021 | | Устройство монолитных лестничных маршей на 3 этаже, утепление и окраска фасада здания, устройство внутренних перегородок | |
| 25 | Детский сад на 100 мест в Заводском районе г. Саратова по ул. им. Чернышевского, 42  **Дело № 61/31/06.03.07/21** | | МКУ «Капитальное строительство» | | 64-RU64304000-24-2021  от 14.05.2021 до 14.02.2022 Администрация МО «Город Саратов» | |  | | Извещение о начале строительства 02.06.2021  Программа проверок | | 1. Акт №321/21 от 26.07.2021 | | Внутренняя отделка помещений, устройство полов, монтаж лифтового оборудования, монтаж отопительного котла, благоустройство территории | |
| 26 | Пристройка к МОУ «СОШ №5» по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 196  **Дело № 64/31/06.03.07/21** | | МКУ «Капитальное строительство»  ООО СЗ «Межрегионстрой» | | 64-RU64304000-27-2021  от 25.05.2021 до 09.09.2022 Администрация МО «Город Саратов» | |  | | Извещение о начале строительства 10.06.2021  Программа проверок | | 1. Акт №324/21 от 27.07.2021 | | Кладка стен 5 этажа б/с «А», «Б» | |
| 27 | Пристройка с бассейном к МОУ «СОШ №84» по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, 11А  **Дело № 63/31/06.03.07/21** | | МКУ «Капитальное строительство»  ООО СЗ «Межрегионстрой» | | 64-RU64304000-23-2021  от 13.05.2021 до 13.12.2021 Администрация МО «Город Саратов» | |  | | Извещение о начале строительства 09.06.2021  Программа проверок | | 1. Акт №325/21 от 27.07.2021 Акт №519/21 от 22.10.2021 2. Предписание 3. №518/21 от 22.10.2021, протоколы № 06.03.13/119, 06.03.13/120 от 22.10.2021 | | Монтаж конструкций бассейна | |
| 28 | Объект капитального строительства предназначенный для организации населению или организациям бытовых услуг (мастерская мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерская)  **Дело 77/31/06.03.07/21** | | ООО «Саратовская Строительная корпорация» (ООО «ССК») | | 64-RU64304000-65-2019  от 17.09.2019 до 17.09.2020 Администрация МО «Город Саратов»  продлено уведомление № 90-р от 10.09.2021 до 17.11.2022 | |  | | Извещение о начале строительства 23.07.2021 | | Акт №496/20 от 13.09.2021 | | Устройство шпунтового ограждения котлована | |
| **Кировский район г. Саратова** | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Административное здание,  г. Саратов, ул. Гоголя, 87 | | КПСО «Госжилстрой»  ООО Ппс «Лесстр | | № 64-RU64304000-21-2019 от 29.04.2019 до 29.08.2023.  Администрация МО «Город Саратов» | | Не определена | | Извещение о начале строительства 2011  Извещение о сроках завершения работ 01-15/531 от 23.05.2013 | | Акт б/н  от 28.06.2013 | | Кирпичная кладка завершена. Информационный щит установлен. Ограждение имеется**.**  **Работы не ведутся с 01.01.2015** | |
| 30 | 3-х этажная надземная автостоянка закрытого типа на 197 легковых автомобилей,  г. Саратов, Кировский район | | КПСО «Госжилстрой»  ЗАО «Саратовгесстрой» | | № RU 64304000-316  от 27.12.2012 до 31.10.2013  Администрация МО «Город Саратов» | | Не определена | | Извещение о начале строительства 2012 | |  | | Устройство ограждающих конструкций. Информационный щит установлен, ограждение имеется.  **Работы приостановлены с 2015** | |
| 31 | Спортивно оздоровительный комплекс,  г. Саратов, Кировский район | | ООО «Газпром трансгаз Саратов» | | RU 64304000-250  от 30.10.15до 04.01.18  Администрация МО «Город Саратов» | | Не определена | | Извещение о начале строительства 25.09.2015 | |  | | Монтаж инженерных коммуникаций. Информационный щит установлен. Ограждение имеется. | |
| 32 | Офисное здание по ул. Горького, 79  **Дело № 56/29/06.01.03/14** | | Мокеев Игорь Анатольевич  ООО «Компания-**7»** | | № 64304000-81-2014  от 12.05.2014 до 12.04.2015  Администрация МО «Город Саратов» | | Не определена | | Извещение о начале строительства 21.08.2014 г | |  | | Монтаж конструкций 6-го этажа.  **Работы приостановлены с 2014** | |
| 33 | Отдельно стоящий объект торговли без ограничения общей площади по адресу: г. Саратов ул. Чапаева, д.71 | | Водяненко Игорь Михайлович | | № 64-RU 64304000-13-2015  от 03.02.2016 до 30.07.2019. Администрация МО «Город Саратов»  Продлено до 29.10.2019 | | Не определена | | Извещение о начале строительства 2016 | |  | | Благоустройство. Информационный щит установлен, ограждение имеется. | |
| 34 | Отдельно стоящее офисное здание делового и коммерческого назначения г. Саратов, ул. Горького, 65  **Дело № 11/32/06.03.07/20** | | Горгаев Геннадий Геннадьевич | | № 64-RU 64304000-5-2020  от 07.02.2020 по 07.10.2021 Администрация МО «Город Саратов» | | высокая | | Извещение о начале строительства 24.02.2020  Программа проверок  Программа проверок  Программа проверок | | Акт 449/20  от 29.09.2020  Акт 560/20  от 09.11.2020  Акт 664/20  от 14.12.2020 | | Внутренняя отделка, инженерные сети, благоустройство. Информационный щит установлен, ограждение имеется. | |
| 35 | Детская поликлиника на 350 посещений в смену в микрорайоне N11 жилого района "Солнечный-2" в Кировском районе г. Саратова»  **Дело № 28/32/06.03.07/21** | | ГКУ СО «Управление капитального строительства»  ООО СЗ ПДПСТРОЙ | | 64-RU 64304000-7-2021  от 25.02.2021 до 25.03.2022 Администрация МО «Город Саратов» | | высокая | | Извещение о начале строительства 19.03.2021  Программа проверок | | Акт 264/21 от 15.06.2021 | | Кирпичная кладка завершена. Установка окон, внутренние отделочные работы, монтаж перегородок | |
| 36 | Объект производственной деятельности V класса опасности по СанПиН легкой промышленности, расположенный в г. Саратов на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:030226:31 и 64:48:030226:77  **Дело № 35/32/06.03.07/21** | | Юдаков Михаил Александрович | | 64-RU 64304000-2-2021  от 29.01.2021 до 29.05.2021 Администрация МО «Город Саратов»  Кадастр 64:48:030226:31  64:48:030226:77 | | умеренная | | Извещение о начале строительства 29.03.2021г | |  | | Внутренняя отделка | |
| 37 | Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Саратове (дренажная канализация на площадке строительства) Кировский район г. Саратова  **Дело № 95/32/06.03.07/21** | | ГКУ СО «Управление капитального строительства» | | 64-RU 64304000-250  от 13.08.2021 до 31.12.2021 Администрация МО «Город Саратов» | |  | | Извещение о начале строительства 08.09.2021г | |  | |  | |
| 38 | Строительство поликлиники в МКР «Звезда» в г. Саратове 1 этап поликлиника на 500 посещений в смену  **Дело № 103/32/06.03.07/21** | | ГКУ СО «Управление капитального строительства» | | 64-RU 64304000-50-2021  от 03.09.2021 до 03.012023 Администрация МО «Город Саратов» | |  | | Извещение о начале строительства 01.10.2021г | |  | | Работы ниже отм. 0.000 | |
| 39 | Строительство хостела по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова И.С., 122 на з/у с кадастровым номером 64:48:030447:53  **Дело №110/32/06.03.07/21** | | ООО «Центр Экологии» | | 64-RU 64304000-89-2019  от 10.12.2019 до 10.12.2021 Администрация МО «Город Саратов»  уведомление от 06.12.21 №143-р продлено до 10.03.2023 | |  | | Извещение о начале строительства 25.10.2021г | |  | | Работы ниже отм. 0.000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Энгельсский, Ершовский районы** | | | | | | | | |
| 40 | Торговый центр,  г. Энгельс  ул. Лесозаводская - ул. Водная  **Дело № 06.02.03/61** | ООО «Брейд – Вымпел»  ООО «Оригинал» ИНН 6449045135 ОГРН 1076449004917, 410028, г.Саратов, ул. Им. А.Н. Радищева, 2  ИНН 6454071388, ОГРН 1046405414472, 410004, г.Саратов, ул. 2-ая Садовая, 3 | № RU 64538101 – 09-02/57 до 30.07.2011  Продлено до 10.09.2022г. Администрация Энгельсского МР | Не определена | Извещение о начале строительства 15.06.2011 Письмо о возобновлении строительства от 16.05.2017  Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ | Акт № 917/17 от 31 .01.2018  Акт № 14/18 от 21.12.2018 | | Выполнен фундамент, монтаж монолитных конструкций 2 этажа завершены.  **Работы не ведутся с 2019**  **(Письмо о приостановке работ № 06 от 21.01.2019)** |
| 41 | Офисное здание, г. Энгельс, Нестерова, 122,  **Дело № 06.02.01/26** | Киракосян В.Г. | RU 64538101-23  от 26.04.13 до 30.12.2014  Продлено до 15.10.2015  RU 64-64538109-124-2015  от 27.10.2015 до 30.12.2016 Продлено до 30.12.2017 Продлено до 30.12.2018 Администрация Энгельсского МР | Не определена | Извещение о начале строительства 15.01.2015 Проверка по обращению из адм. Президента, Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ | Акт № 1038 от 9.10.2014  Акт № 1211 от 12.11.2014  Акт № 51  от 18.02.2015  Акт №218  от 31.03.2015  Акт № 219  от 31.03.2015  Акт №487  от 20.05.2015  Акт № 976  от 19.10.2015  Акт № 1348 от 9.11.2015  Акт № 399/16 от 28.10.2016 | | Готовность здания 90%,  **Работы не ведутся с 2017** |
| 42 | Общественное здание по ул. Полиграфическая-Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. (Профиль - медицинское учреждение. 1 этап строительства  **Дело № 06.02.01/55** | Саджая Р.Н. / ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 Этажность 9 | № 64-64538109-144 - 2015  от 23.12.2015 до 22.08.2018 Администрация Энгельсского МР | Не определена | Извещение о начале строительства 11.01.2016 Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ Извещение о сроках завершения работ | Акт №292  от 06.05.2016  Акт № 605  от 11.07.2016  Акт № 469  от 14.12.2016 | | Выполнена коробка, кровля  **Работы не производятся с января 2017, есть письмо от заказчика от 16.01.2017** |
| 43 | Водоснабжение Ершов п. Полуденный Ершовский район  **Дело № 117/О/06.03.07/18** | Заказчик Администрация Ершовского района подрядчик Камо | №64-513-000048-2018  от 28.08.2018 до 28.08.2020 Администрация Ершовского МР | Умеренная | Извещение о начале строительства 21.09.2018  Извещение о сроках завершения работ | Акт №542/19 от 24.01.2020 | | Прокладка водопровода выполнена100% **извещение о возобновлении строительства не поступало.** |
| 44 | Элеватор до 35000 тонн г. Ртищево юго-запад  **Дело 32/О/06.03.07/19** | Крестьянское фермерское хозяйство «Агрос» Ртищевский район, с. Шило-Голицено, ул. Юбилейная, д.41 «А» | №64-RU64530101-710-2019 от 18.04.2019 до 17.09.2020  Администрация Ртищевского МР  Разрешение продлено до 17.11.2021 г.  Разрешение продлено до 28.10.2022 | Умеренная | Извещение о начале строительства 19.04.2018  Извещение о сроках завершения работ 27.05.2019  Извещение о сроках завершения работ  14.08.2019 | Акт № 241/19 от 01.07.2019  Акт № 485/19 от 13.09.2019 | | Монтаж оборудования |
| 45 | Реконструкция базы запаса локомотивов на ст. Сенная»  **Дело № 46/О/06.03.07/19** | ОАО «Российские железные дороги» | № 64-11-06-2016  от 01.04.2016 до 31.12.2019 Администрация Энгельсского МР | Значительная | Извещение о начале строительства 05.06.2019 | Акт № 271/19 от 17.07.2019 | | Общестроительные работы- 85% |
| 46 | Фабрика мороженного в Саратовской области г. Энгельс, ул. Томская, 50  **Дело № 92/Э/06.03.07/19** | ООО «Молочный комбинат Энгельсский» | № 64-RU64538109-41-2019 от 14.08.2019 по 14.02.2022 Администрация Энгельсского МР | высокая | Извещение о начале строительства  02.09.2019 Программа проверок Программа проверок Программа проверок Программа проверок Программа проверок Программа проверок | Акт № 575/19 от 12.11.19.  Акт № 116/20 от 29.05.2020  Акт № 359/20 от 04.09.2020  Акт № 572/20 от 19.11.2020 Акт № 670/20 от 22.01.2021  Акт № 50/21 от 18.03.2021  Акт № 420/21 от 08.09.2021 | | Инженерные сети. Вентиляция, отопление. Благоустройство, отделка |
| 47 | Придорожный комплекс на землях с. Ленинское (3,5 на север от с. Старицкое) Энгельсского района Саратовской области)  **Дело № 107/О/06.03.07/19** | Данилов Михаил Григорьевич | № 64-RU64538304-21-2019 от 28.06.2019 по 14.02.2022 Администрация Энгельсского МР | умеренная | Извещение о начале строительства октябрь 2019  Программа проверок  По исполнению предписания | Акт № 190/21 от 27.05.2021 протокол 9.4 ч.1  Акт № 435/21 от 17.08.2021 | | Устройство фундамента под навес |
| 48 | Газонаполнительный пункт бытовых установок сжиженного газа. г. Энгельс, пр. Химиков, 1  **Дело № 26/О/06.03.07/20** | ООО «Технические газы» | 64-RU64538109-212-2018  от 14.11.2018 до 14.11.2020 Администрация Энгельсского МР | умеренная | Извещение о начале строительства 14.04.2020  Программа  проверок Программа  проверок | Акт №117/20 от 29.05.2020  Акт №194/20 от 08.07.2020 | | Смонтированы конструкции здания операторской и резервуара |
| 49 | Водогрязелечебница в Ершовском районе Саратовской области с. Чапаевка  **Дело № 27/О/06.03,07/20** | ГКУ СО «Управление капитального строительства» | 64-513-10106-2020  от 24.03.2020 до 24.09.2020 Администрация Ершовского МР | высокая | Извещение о начале строительства 17.04.2020 Программа  проверок Программа  проверок | Акт № 126/20 от 05.06.2020  Акт № 259/20  от 31.07.2020  Акт от 17.08.2021  Акт от 26.10.2021 | | Стяжка, штукатурка, утепление фасада, вентиляция |
| 50 | Магазин непродовольственных товаров. г. Энгельс  **Дело № 122/06.03.07/20** | Волкова Ксения Юрьевна | 64-RU64538304-69-2020  от 21.10.2020 до 21.04.2022 Администрация Энгельсского МР  Распоряжением от 02.12.21 № 84 продлено до 21.01.2023 | высокая | Извещение о начале строительства  10.11.2020 Программа проверок Программа проверок | Акт № 655/20 от 04.12.2020  Акт № 55/21  от23.03.2021  Акт № 243/21  от15.06.2021  Акт № 454/21  от17.09.2021 | | Внутриплощадочные сети. |
| 51 | Реконструкция нежилых зданий, расположенных по «Саратовской области, Энгельсский район, с. Генеральское  **Дело № 135/Э/06.03.07/20** | АО «Центурион» | 64-RU64538304-76-2020  от 04.12.2020 до 04.06.2021 Администрация Энгельсского МР  продлено до 21.07.2022 г. | значительная | Извещение о начале строительства от 14.12.2020  Программа  проверок | Акт № 10/21 от 10.02.2021 | | Инженерные коммуникации |
| 52 | Реконструкция нежилого здания по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Подстепное  **Дело № 141/Э/06.03.07/20** | АО «Пробуждение» | 64-RU64538304-77-2020  от 04.12.2020 до 04.12.2021 Администрация Энгельсского МР | значительная | Извещение о начале строительства от 29.12.2020 Программа проверок | Акт № 7/21 от 11.02.2021, Протокол 9.5ч. 2 | | Инженерные коммуникации |
| 53 | Строительство жилого корпуса на 68 койко-мест в ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов  **Дело № 24/О/06.03.07/21** | ГКУ СО «Управление капитального строительства | 64-RU64538109-1-2021  от 14.01.2021 до 14.01.2022 Администрация Энгельсского МР | высокая | Извещение о начале строительства от 15.03.2021  По программе  По предписанию | Акт № 248/21-р от 24.05.2021г.  Акт № 478/21-р от 29.09.2021г.  Акт № 543/21-р от 25.10.21г. | | Устройство кровли |
| 54 | Реконструкция АЗС № 49 в МТАЗК с участком реанимации компримированного природного газа. г. Энгельс, пр. Строителей, промзона  **Дело № 80/О/06.03.07/21** | ПАО «Саратовнефтепродукт» | 64-RU64538109-11-2021  от 19.03.2021 до 08.10.2022 Администрация Энгельсского МР | Высокая | Извещение о начале строительства 06.08.2021 | Акт № 461/21-р от 21.09.2021г. | | Монтаж оборудования |
| 55 | Завершение строительства здания бассейна, расположенного в районе МБОУ «СОШ№32», по адресу: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Минская, 29  **Дело: 134/Э/06.03.07/19** | МБОУ «СОШ № 32 ООО «Стройстандарт» | 64-RU64538109-57-2019  от 14.10.2019 до 31.12.2021 Администрация Энгельсского МР | Высокая | Извещение о начале строительства 24.12.2019 | Акт № 697/20-р от 11.01.2020г.  Акт № 45/21-р от 12.03.2021г.  Акт № 537/21-р от 22.10.2021г. | | Отделка, инженерные сети внутренние (слаботочные системы, вентиляция), монтаж технологического оборудования |
| 56 | Многоквартирный жилой комплекс с помещениями общественного назначения, расположенный на земельном участке 364650:010759:730 по адресу: ул. Пристанская, д. 85 в г. Энгельсе – отдельно стоящая многоуровневая автостоянка.  **Дело: 117/Э/06.03.07/21** | АО СЗ «Шэлдом» | 64-RU64538109-46-2019  от 17.09.2021 до 17.01.2025 Администрация Энгельсского МР |  | Извещение о начале строительства 18.11.2021 |  | | Организация стройплощадки |
| **Балаковского, Пугачевского, Краснопартизанского, Вольского, Хвалынского, Духовницкого, Ртищевского районов, Саратовский район Саратовской области** | | | | | | | | |
| 57 | Водоснабжение села Натальино Балаковского района Саратовской области. Площадка водопроводных сооружений в составе: наружный водопровод, подземная насосная станция пожаротушения, расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, село Натальино (  **Дело № 110** | Администрация Натальинского муниципального образования | №RU 64505310-101  от 27.08.2012 до 01.06.2015  .Администрация Натальинского МО Балаковского МР  64:05:020104:100  64:05:020104:99  64:05:020104:98 | Не определена | Извещение о начале строительства 01.07.2021 |  | **Строительство приостановлено с 2013** | |
| 58 | Водоснабжение села Натальино, Балаковского района, Саратовской области. Площадка водопроводных сооружений в составе: водонапорная башня колонна-3шт, наружный водопровод В-1 от насосной станции пожаротушения до водонапорных башен, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, село Натальино  **Дело № 126** | Администрация Натальинского муниципального образования | №RU 64505310-117  от 23.04.2013 до 01.06.2015  Администрация Натальинского МО Балаковского МР до  64:05:020104:100 | Не определена | Извещение о начале строительства 07.05.2013 |  | **Строительство приостановлено с 2014** | |
| 59 | Уличные сети водопровода расширения села Натальино Балаковского района Саратовской области, расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Натальинское муниципальное образование  **Дело № 132** | Администрация Натальинского муниципального образования | №RU 64505310-125  от 06.09.2013 до 31.12.2015  Администрация Натальинского МО Балаковского МР  64:05:000000:14347 | Не определена | Извещение о начале строительства 11.09.2013 |  | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев. **Строительство приостановлено с 2016** | |
| 60 | Строительство Маслоэкстракционного завода мощностью 1800 тонн/сутки на ООО «Волжский терминал» в Балаковском районе Саратовской области, расположенный по адресу:  413800, Саратовская область, Балаковский район, Подсосенское МО, район поселка Затонский  **Дело** | Общество с ограниченной ответственностью «Волжский терминал» (ООО «Волжский терминал» | №RU64505316-1  от 18.02.2013 до 31.12.2015 Администрация Подсосенского МО Балаковского МР  64:05:011303:7,  64:05:01 13 03:0004 | Не определена | Извещение о начале строительства |  | 2-я очередь строительства - административно-бытовой корпус – монтаж ограждающих конструкций. **Строительство приостановлено** | |
| 61 | Торговое здание, расположенное по адресу:  Саратовская область, Балаковский район, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе  **Дело № 161** | Закваскин Юрий Андреевич | №RU 64505000-262/С-14  от 03.09.2014 до 03.02.2017  Администрация Балаковского МР  Кадастр 64:05:01 05 03:85 | Не определена | Извещение о начале строительства 26.09.2014 |  | **Строительство приостановлено с 2015** | |
| 62 | Строительство системы водоснабжения в с. Кормежка, Кормежского муниципального образования, расположенного по адресу:  Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Кормежское муниципальное образование, с. Кормежка  **Дело № 164** | Администрация Кормежского муниципального образования | №RU 64505000-306/С-14  от 12.11.2014 до 31.12.2016  Администрация Балаковского МР    Кадастр 64:05:000000:15743 | Не определена | Извещение о начале строительства 10.10.2016 |  | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев. **Строительство приостановлено с 2016** | |
| 63 | Водоснабжение села Подсосенки,  Балаковский район, Саратовской области- уличные сети (2207 п.м.), расположенного по адресу:  Саратовская область, Балаковский район, Натальинскоемуниципальное образование, с. Подсосенки  **Дело № 165** | Администрация Натальинского муниципального образования | №RU 64505319-67  от 11.11.2014 до 31.12.2015 Администрациея  Натальинского МО Балаковского МР  Кадастр 64:05:010104:305 | Не определена | Извещение о начале строительства 17.11.2014 |  | Монтаж трубопровода. **Строительство приостановлено с 2015** | |
| 64 | Водоснабжение поселка Головановский Балаковского района Саратовской области- разводящие сети (725 п.м.), расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Натальинское муниципальное образование, п. Головановский  **Дело № 166** | Администрация Натальинского муниципальное образование, Балаковского муниципального района Саратовской области | №RU 64505319-68  от 11.11.2014 до 31.12.2015  Администрация  Натальинского МО Балаковского МР  64:05:100204:40  64:05:100203:44  64:05:100203:35  64:05:100202:33  64:05:100202:32 | Не определена | Извещение о начале строительства 11.11.2015 |  | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев **Строительство приостановлено с 2016** | |
| 65 | Водоснабжение п. Затонский Натальинского муниципального образования  Балаковского района Саратовской области, расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Натальинское муниципальное образование, п. Затонский.  **Дело № 167** | Администрация Натальинского муниципальное образование, Балаковского муниципального района Саратовской области | №RU 64505319-71  от 11.11.2014. до 31.12.2015  Администрацией  Натальинского МО Балаковского МР | Не определена | Извещение о начале строительства 01.12.2014 |  | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев. **Строительство приостановлено с 2016** | |
| 66 | Водоснабжение с. Николевка Натальинского муниципального образования Балаковского района Саратовской области, расположенныйпо адресу: Саратовская область, Балаковский район, Натальинское муниципальное образование, с. Николевка  **Дело № 168** | Администрация Натальинского муниципальное образование, Балаковского муниципального района Саратовской области | №RU 64505319-70  от 11.11.2014 до 31.12.2015г.  Администрация Натальинского МО Балаковского МР | Не определена | Извещение о начале строительства 01.12.2014 |  | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев. **Строительство приостановлено с 2016** | |
| 67 | Спортивно- оздоровительный комплекс, расположенный по адресу:  г. Шиханы, ул. Рыбакова  **Дело № 27** | Администрация закрытого административно-территориального образования Шиханы Саратовской области | №4  от 01.07.2003 до 29.04.2019  Продлено до 29.04.2022  Администрация ЗАТО Шиханы | Не определена | Начало строительства 2003  Извещение №1 о возобновлении строительства 07.04.2021  Извещение об окончании строительства от 13.08.21 | Акт № 256/21  от 28.06.21  Акт №257/21от 28.06.21  Акт № 453/21 от 16.09.2021г.  Протокол ст. 19.7 КоАП РФ | Общестроительные работы закончены. Подготовка исполнительной документации Завершение работ в феврале 2022г; | |
| 68 | Магазин по адресу: ул. Красногвардейская, 33, в г. Вольске, расположенный по адресу:  Саратовская область, г. Вольск, ул. Красногвардейская, д. 33  **Дело № 41** | Бадалов Руфат Файзи» | RU64508101-33  от 07.07.2014 до 07.07.2016  Администрацией Вольского  МР | Не определена | Извещение о начале строительства июль 2014 |  | **Строительство приостановлено с 2015** | |
| 69 | Строительство участка ТС 2Ду100 мм L100м от НО-13 ТМ 2Ду900мм от Балаковской ТЭЦ-4 для подключения ООО «Балаково- Авто», расположенный по адресу:  Саратовская область, Балаковский муниципальный район,  г. Балаково  **Дело № 198** | Публичное акционерное общество  «Т Плюс»  (ПАО Т Плюс); | Разрешение 64- RU 64505000-481/С-2015  от 05.10.2015 до 05.03.2016 Администрация Балаковского МР  64:40:03 03 02:759 | Не определена | Извещение о начале строительства |  | Завершены работы по монтажу ж/б конструкций, металлических опор, трубопровода и запорной арматуры, гидравлические испытания. **Работы приостановлены** | |
| 70 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Кирово Новополеводинского МО Балаковского муниципального района Саратовской области, расположенный по адресу:  Саратовская область, Балаковский муниципальный район  **Дело № 224** | Администрация Быково-Отрогского муниципального образования  ООО «АКВАТЕРМ-МОНТАЖ» | № 64-RU64505320-943/С-2017  от 27.09.2017 до 12.04.2018 Администрация Балаковского МР | Умеренная | Извещение о начале строительства 26.02.2018  Извещение об устранении нарушений  №2 от 21.06.2018 г. | Акт № 69/18  от 04.04.2018  Предписание  Акт №316/18 от 31.07.2018 | Завершены работы по прокладке подземного и надземного газопроводов, произведена обратная засыпка траншей. Также завершен монтаж ГРПН-300/10-2У1.  **Работы приостановлены** | |
| 71 | Механизированный комплекс очистки и сушки зерна, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, п. Головановский, ул. Центральная, д. 13  **Дело № 10/О/06.03.07/18** | Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Пегас» (ООО «Агрофирма «Пегас»)  ООО «Академия промышленного проектирования и градостроительства» | № 64-RU64505319-1024/С-2018  от 13.02.2018 до 12.12.2018  Администрация Балаковского МР | Значительная | Извещение о начале строительства 16.05.2018 | Акт №200/18  от 19.06.2018 | Завершены работы ниже отметки 0,000; завершены работы по монтажу металлоконструкций, ограждающих конструкций, кровли; оборудование смонтировано в полном объеме.  **Работы приостановлены с 2018** | |
| 72 | «ТУТС в г.Балаково. Строительство магистральных и внутриквартальных участков тепловых сетей от ТК-1/69 (ТМС 2Ду400 по ул. Заречная) до ТК-1-2 в г. Балаково общей протяженностью 2Ду300-435, 2Ду200-85 м, 2Ду125-15м, 2Ду100-31 м», расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский муниципальный район  **Дело № 126/О/06.03.07/18** | Территориальное управление по теплоснабжению в г.Балаково филиала «саратовский» ПАО «Т Плюс»  ООО «Феникс» | №64-RU64505101-1168/С-2018  от 27.09.2018 до 17.01.2019  Администрация Балаковского МР | Умеренная | Извещение о начале строительства октябрь 2018  Извещение о сроках завершения работ от 23.10.2018  Извещение об устранении замечаний  Извещение о сроках завершения работ от 11.01.2019 | Акт №646/18  от 05.12.2018 Предписание  Акт №646/18  от 05.12.2018 Акт №846/18  от 11.01.2019  Акт № 3/19 от 05.02.2019 | Завершены работы по организации строительной площадки, устройству траншей, ж/б каналов, футляров, монтажу монолитных тепловых камер, монтажу теплосетей (до обратной засыпки).  Производство обратной засыпки траншеи, благоустройство территории, восстановление асфальтобетонного покрытия завершено.  **Работы приостановлены** | |
| 73 | Станция технического обслуживания автомобилей, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Вокзальная  **Дело № 129/О/06.03.07/18** | Хачатрян Тигран Анушавани  ООО «ТРИАДА» | 64-RU64505101-1166/С-2018 от 20.09.2018 до 20.03.2020  Администрация Балаковского МР | Умеренная | Извещение о начале строительства октябрь 2018  Программа проверок. | Акт №750/18 от 29.12.2018 | Завершены работы по организации строительной площадки, монтажу фундаментов.  **Строительство приостановлено с 2019** | |
| 74 | Школа на 220 учащихся и детский сад на 50 мест по адресу: с. Тепловка Новобурасский район Саратовская область  **Дело № 126/О/06.03.07/19** | ГКУ СО «Управление капитального строительства» | № 64-RU64521308-12-2019 от 25.10.2019 до 25.04.2021 Администрация Новобурасского МР | высокая | Извещение о начале строительства ноябрь 2019  Программа проверок  Программа проверок Программа проверок Программа проверок Программа проверок | Акт № 819/19 от 31.01.2020  Акт №78/20 от 14.05.2020  Акт №267/20 от 27.07.2020  Акт №400/20  от 28.09.2020  Акт№ 583/20 от12.11.20; Протокол ст.9.4 ч.1; Акт № 714 от 15.12.20; Протокол ч.6 ст.19.5;  Акт № 01/21 от 08.02.21 Протокол ст. 9.4 ч.1;  Акт№ 17/21 от 18.02.21  Протокол ст.19.5 ч.6;  Акт №129/21 от 19.03.2021  Акт № 118/21 от 16.04.21 Протокол ст.19.5 ч.6;  Акт № 255/21 от 23.06.21  Протокол ст.19.5  Акт № 451/21 от 06.09.21  Протокол ч.1 ст.9.4  Акт № 472/21 от 09.09.21  Протокол ст.19.5  Акт № 504/21 от 17.09.21  Протокол ч.1 ст.9.4 | Благоустройство, монтаж внутренних инженерных сетей (электрика, вентиляция), входная группа №8, отделочные работы; Подготовка исполнительной документации. | |
| 75 | Реконструкция однотрехэтажного здания производственного корпуса № 23 с созданием производства металлизации керамических изделий пос. Расково, Саратовский район, Вольский тракт, 4  **Дело № 10/О/06.03.07/20** | ФГУП «ПО «Маяк» | № 64-RU64532083-25-2019 от 13.12.2019 до 23.12.2020 Администрация Саратовского МР | значительная | Извещение о начале строительства 21.02.2020  Программа проверок Программа проверок Программа проверок Программа проверок | Акт №131/20 от 02.06.2020 Акт №248/20 от 29.07.2020  Акт №311/20 от 28.08.2020  Акт № 98/21  от 05.04.2021 | Прокладка сетей водоснабжения, отделочные работы. Установка оборудования.  Пусконаладочные работы. | |
| 76 | Строительство корпуса ГАУ СО «Социально-оздоровительный центр «Пугачевский» Саратовская область, Пугачевский район, пос. Заречный, ул. Заречная, д.1  **Дело № 23/О/06.03.07/20** | ГКУ СО «Управление капитального строительства» | 64-64527303-6-2020  от 25.03.2020 до 24.02.2021 Администрация Пугачевского МР | высокая | Извещение о начале строительства апрель 2020  Программа проверок Программа проверок Программа проверок Программа проверок | Акт №128/20 от 28.05.2020  Акт №209/20 от 13.07.2020  Акт №288/20 от 06.08.2020 Акт №484/20 от 15.10.2020 | **Работы приостановлены с декабря 2020 г. Письмо ГКУ СО «УКС» № 01-01/1266 от 03.06.21** | |
| 77 | Завод по глубокой переработке зерна для производства аминокислот. Саратовская область, Балашовский район, территория Хоперского округа в 250 м юго-западнее поля № 3-к бригады № 3  **Дело № 56/О/06.03.07/20** | ООО «Саратовские биотехнологии» | 64-64506101-001-2020  от 17.07.2020 до 17.01.2020 Администрация Балашовского МР | высокая | Извещение о начале строительства январь 2021  Программа проверок  Программа проверок Программа проверок Программа проверок | Акт №346/20  от 13.08.2020  Акт №490/20 от 15.10.2020  Акт №724/21 от 15.01.2021  Акт № 46/20 от 01.03.2021 Акт № 328/21-а от 23.07.2021 | Устройство фундаментов, монтаж Ж/Б каркаса АБК, устройство наружного ограждения Приостановка строительства Письмо № 238 от 20.12.21г; | |
| 78 | Культурно-зрелищный комплекс для детей цирковой студии «Арт-Алле» Саратовская область, г. Марксе, ул. Ленина, 41  **Дело № 78/О/06.03.07/20** | ГКУ СО «Управление капитального строительства | 64-RU645201101-12-2020  от 25.08.2020 до 25.06.2022 Администрация Марксовского МР | высокая | Извещение о начале строительства август 2020  Программа проверок Программа проверок  Программа проверок | Акт №486/20  от 15.10.2020  Акт №691/20 от 11.12.2020  Акт №796/20 от 09.02.2021  № 254/21-а 28.06.21  Акт от 30.08.2021 | Монтаж технологического оборудования, изменения в проектную документацию | |
| 79 | «Пожарное депо на ЛПДС «Красноармейская» саратовское РНУ Строительство Красноармейский район территория действующей промышленной площадки  ЛДПС «Красноармейская»  **Дело № 84/О/06.03.07/20** | Филиал ПАО «Транснефть – Приволга» г. Самара | 64-RU64516307-05-2020  от 28.08.2020 от Администрация Красноармейского МР | умеренный | Извещение о начале строительства 11.09.2020  Программа проверок  Программа проверок | Акт № 47/21  от 15.03.2021  Акт № 378/21-р от 23.08.2021 | Каркас здания из металлических конструкций  Письмо о приостановке строительства от 30.09.2021 | |
| 80 | Строительство очистных сооружений ст. Сенная Вольский район, Саратовская область  **Дело № 90/О/06.03.07/20** | ОАО «РЖД» | 64-64508111-01-2020  от 18.08.2020 до 03.02.2021 Администрация Вольского МР | умеренный | Извещение о начале строительства 24.09.2020  Программа проверок. | Акт №572/20  от 27.11.2020 | Подготовительные работы, разбивка осей. Письмо о приостановке работ от 10.02.202 вх.2851 | |
| 81 | Обустройство месторождения «Ахмат»  **Дело № 124/О/06.03.07/20** | ООО «Ахмат» | 64-RU64528306-216-2020  от 22.07.2020 до 22.07.2021  Ровенская районная администрация Ровенского МР |  | Извещение о начале строительства 16.11.2020 Программа проверок Программа проверок | Акт №644/20 от 24.12.2020  Акт №668/20 от 18.12.2020 | Монтаж оборудования | |
| 82 | Строительства маслоэкстракционного завода мощностью 500 тонн/сутки семян подсолнечника в г. Балашове Саратовской области  **Дело № 8/О/06.03.07/21** | ООО «Агроснаб» | 64-RU64506101-001-2021  от 27.01.2021 до 27.01.2023  Администрация Балашовского МР | Значительная | Извещение о начале строительства 03.02.2021  Программа проверок | Акт №49/21 от 16.03.2021  Акт №315/21 от 22.07.2021 | Уведомление о консервации объекта от 03.12.2021г. | |
| 83 | Объект придорожного сервиса- здание дилерского центра «Rostselmash»  **Дело № 132/О/06.03.07/20** | ООО «АгросоюзМаркет» | 64-RU6532043-15-2020  от 17.11.2020 до 17.07.2021 Администрация Саратовского МР | Высокая | Извещение о начале строительства 23.11.2020  Программа проверок  Программа проверок | Акт №704/20  от 18.12.2020  Акт №111/21  от 15.04.2021  Акт №293/21  от 16.07.2021 | Устройство инженерных сетей и коммуникаций. | |
| 84 | Котельная ЛПДС «Красноармейское Саратовское РНУ Строительство»  **Дело № 25/О/06.03.07/21** | Филиал ПАО «Транс-Нефть-Приволга» Саратовское районное нефтепроводное управление» | 64-RU64516307-01-2021  от 15.02.2021 до 06.08.2021.  Администрация Красноармейского МР | умеренная | Извещение о начале строительства 16.03.2021  По программе | Акт №377/21-р от 23.08.21 | Фундамент. **Письмо о приостановке строительства от 30.09.2021** | |
| 85 | Плавательный бассейн в Турковском районе, р.п. Турки, ул. Свердлова, Саратовской области  **Дело № 34/О/06.03.07/21** | ГКУ СО «Управление капитального строительства» | 64-RU64535307-1-2021  от 10.10.2021 до 10.10.2022.  Администрация Турковского МР |  | Извещение о начале строительства от 29.03.2021 | Акт № 167/21-р 19.05.2021  Акт № 237/21-р 11.06.2021  Акт № 288/21-р от 30.07.2021  Акт №503/21 от 15.10.2021 | Монтаж ферм, штукатурка, стяжка, инженерные сети (отопление, электроснабжение) | |
| 86 | Реконструкция спортивного стадиона по адресу: г. Ртищева, ул. Железнодорожная, 72 «Б»  **Дело № 54/О/06.03.07/21** | ГКУ СО «Управление капитального строительства» | 64-RU64530101-731-2021  от 25.03.2021 до 10.10.2021.  Администрация Ртищевского МР Уведомление от 30.09.21 продлено до 25.12.21 |  | Извещение о начале строительства от 21.05.2021 | Акт от 30.07.2021  Акт от 21.09.2021 | Монтаж трибун, послойная укладка щебня футбольного поля, укладка асфальта | |
| 87 | Дергачевская СЭС 60 МВт (3-этап 15 МВт) Установленная мощность основных ФЭМ – 15000,00 кВт выработка электроэнергии в год 17758 МВт/ч выходное напряжение 10 кВт Саратовская область, Дергачевский р-он, юго-восточнее р.п. Дергачи  **Дело № 56/О/06.03.07/21** | ООО «ГринЭнержиРус» | 64-RU645101103-183-2020  от 22.03.2021 до 01.11.2021.  Администрация Дергачевского МР Уведомление от 20.12.2021 продлено до 25.01.2022 |  | Извещение о начале строительства от 25.05.2021 | Акт №331/21  от 27.07.2021  Акт №404/21  от 13.08.2021 | общестроительные работы в стадии завершения, подготовка исполнительной документации | |
| 88 | Дергачевская СЭС 60 МВт (2-этап 15 МВт) Саратовская область, Дергачевский р-он, юго-восточнее р.п. Дергачи  **Дело № 55/О/06.03.07/21** | ООО «ГринЭнержиРус» | 64-RU645101103-182-2020  от 22.03.2021 до 01.11.2021.  Администрация Дергачевского МР |  | Извещение о начале строительства от 25.05.2021 | Акт №332/21  от 27.07.2021  Акт №405/21  от 31.08.2021 | общестроительные работы в стадии завершения, подготовка исполнительной документации | |
| 89 | Реконструкция водозабора в ЗАТО Светлый. Саратовская область, Татищевский район, п. Светлый, ул. Гагарина, 27  **Дело № 58/О/06.03.07/21** | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 64-302000-1-2021 от 19.01.2021 до 31.12.2021  Администрация Татищевского МР |  | Извещение о начале строительства от 27.05.2021 | Акт № 291/21  от 15.07.21  Протокол ч.1 Ст.9.4  Акт № 359/21-а от 31.08.2021 | На момент проверки: смонтированы ж/б кольца колодцев 6-х скважины из 7, выполнены работы по устройству монолитного ж/б перекрытия резервуаров чистой воды, гидроизоляция, ведется устройство траншеи от водоподготовки до резервуаров чистой воды, заведена труба д-110мм; к насосам скважин, выполнена объвязка; подключены насосы насосной станции 2-го подъема, установлены световые опоры, ведется монтаж СИБа; | |
| 90 | Станция обезжелезивания по ул. Баукова водозабор № 3 г. Петровск, Сар. обл.  **Дело № 62/О/06.03.07/21** | Администрация Петровского МР Саратовской области | 64 RU 64525101-135-2021  от 19.04.2021 до 19.04.2022  Администрация Петровского МР |  | Извещение о начале строительства от 04.06.2021 | Акт № 423/21 от 01.09.2021 | Обустройство стройплощадки. Демонтажные работы. | |
| 91 | Обустройство месторождения восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение скважин № 27, 11, 16, 12, 28. Павловского месторождения к ППА со строительством ППС №1 (этап 1, 3, 6)  **Дело № 100/О/06.03.07/21** | ООО «Диалл Альянс» | 64-63213000000-642-2021 от 01.09.21 до 01.03.22  Департамент по недропользованию по ПФО |  | Извещение о начале строительства от 04.06.2021 | Акт №532/21  от 22.10.2021 | Монтаж технологического оборудования. | |
| 92 | Причальные сооружения №1-4 общей протяженностью 401,9 м для обработки генеральных грузов АО «Металлургический завод Балаково» (АО «МЗ Балаково») с обеспечением акватории и подходов к ним 1-й этап проектирования Причальные сооружения 2 и 3  **Дело № 109/О/06.03.07/21** | ООО «Грузовой причал Балаково» | 64-RU64505101-1339/C-2021 от 16.09.2021 до 16.12.2022  Администрация Балаковского МР |  | Извещение о начале строительства от 20.10.2021 |  |  | |
| 93 | Производственно-складской комплекс 1 этап. Производственно-складской корпус №1  Саратовская область, Балашовский район, Барковское МО, з/у с кадастровым номером 64:06:151001:292  **Дело № 112/О/06.03.07/21** | ООО «Грачевское» | 64-RU64506302-011-2021 от 21.10.2021 до 21.10.2022  Администрация Балашовского МР |  | Извещение о начале строительства от 28.10.2021 |  | Реконструкция подготовительно-прессового участка маслоэкстракционного | |
| 94 | Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти  **Дело: 124/О/06.03.07/21** | ООО «Альтамира» | 64-63637000-644-2021 от 17.11.2021 до 17.02.2022  Департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу |  | Извещение о начале строительства от 03.12.2021 |  |  | |
| 95 | Реконструкция подготовительно-прессового участка маслоэкстракционного комплекса ООО «Рус-агро-Аткарск» в г. Аткарске, Саратовской области. г. Аткарск, ул. Гоголя, 17 з/у 64:39:020127:29 | ООО «Рус-агро-Аткарск | RU64503000-29 от 21.08.21 до 16.04.22 |  | Извещение о начале строительства от 16.12.2021 |  |  | |
| 96 | Региональный центр обработки данных Объекты 1-го, 2-го, 3-го этапов строительства Балаковский муниципальный район, с.п. Быково Отрогское, с. Кормёжка, ул. Чапаева, д. 26 помещение7, кадастровый номер 64:05:120301:178 | ООО «ИнфоТехБалаково» | 64-RU64505101-1347/С-2021 от 21.12.2021 до 24.06.2024 |  | Извещение о начале строительства от 22.12.2021 |  |  | |

|  |
| --- |
| Итого: объекты социально-культурного, бытового, производственного назначения в количестве 96 шт. |
| **Линейные объекты** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высотная металлическая опора для размещения технического оборудования Саратовская область, Духовницкий район, с. Дубовое (частные инвестиции)  **Дело № 06-05/381** | ООО «КомплексСтройСервис»; | № 64-64511000-11-2016  от 10.03.2016 до 10.03.2017  Администрация Духовницкого МР  Кадастр 64:11:0101104:264 | Не определена | Извещение о начале строительства 2016  Извещение о сроках завершения работ | Акт № 75/17 от 28.02.2017 | **Работы не ведутся с марта 2018**  **Письмо о приостановке № 104 от 07.03.2018** |
| 2 | Высотная металлическая опора для размещения технического оборудования Саратовская область, Балаковское МО, п.Новониколаевский. (частные инвестиции)  **Дело № 06-05/383** | ООО «КомплексСтройСервис» | № 64-RU-64505319-586/С-2016  от 06.05.2016 до 06.05.2017  Администрация Балаковского МР    Кадастр № 64:05:070503:40 | Не определена | Извещение о начале строительства 2016  Извещение о сроках завершения работ | Акт № 73/17 от 28.02.2017 | **Работы не ведутся с марта 2018**  **Письмо о приостановке № 104 от 07.03.2018** |
| 3 | Высотная металлическая опора для размещения технического оборудования Саратовская область, Базарно-Карабулакский МР, с.Ивановка (частные инвестиции)  **Дело № 06-05/384** | ООО «КомплексСтройСервис» | № 64-04302-383-2016 от 12.05.2016 до 12.05.2017  Администрация Базарно-Карабулакского МР  Кадастр 64:04:030101:1479 | Не определена | Извещение о начале строительства 2016  Извещение о сроках завершения работ | Акт № 74/17 от 28.02.2017 | **Работы не ведутся с марта 2018**  **Письмо о приостановке № 104 от 07.03.2018** |
| 4 | «Саратовский оросительно-обводнительный канал им. Е.Е. Алексеевского (реконструкция). Саратовская область»  Головная насосная станция № 5» в 15,5 км южнее п. Горный Краснопартизанского района;  **Дело № 58/О/06.03.07/18** | ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ»  ООО «ИСМ-Инвест» | №64-64RU64518000-43-2018  от 02.08.2017 до 01.12.2020  Администрация Краснопартизанского МР | значительная | Извещение о начале строительства 2016  Программа проверок  Письмо № 1298/01-20 от 18.09.2019 | Акт №209/16 от 19.09.2016  Акт №210/16 от 19.09.2016  Акт №524/19 от 07.10.2019 | **Работы приостановлены, консервация объекта (Письмо № 1298/01-20 от 18.09.2019)** |
| 5 | Строительство автоподъезда к х. Березовый от автодороги «Тамбов-Ртищево- Саратов» п. Первомайский – х. Березовый в Ртищевском МР Саратовской области  **Дело № 81/О/06.03.07/20** | Администрация Ртищевского МР | 64-RU64530305-725-2020  от 01.09.2020 до 30.04.2021 Администрация Ртищевского МР | умеренная | Извещение о начале строительства 08.09.2020.  Программа проверок  Программа проверок | Акт №402/20 от 24.09.2020  Акт№ 572/20 от 24.11.2020 | Завершены земляные работы. Возведено дорожное полотно. Не продлевают разрешение на строительство. Отказываем в надзоре. |
| 6 | Реконструкция ПС 220 кВ Аткарская (замена трансформатора мощности 26 МВА,  Замена оборудования на ОРУ-220 кВ. Замена электромеханических защит на МП защиты на присоединяемых 110 кВ. Установка ЩПТ и ЩСН. Саратовская область, Аткарский район, 850 м Ю-В поселка Тургенево  **Дело № 96/О/06.03.07/20** | ПАО «ФСК ЕЭС» | 64-RU64503101-02-2020  до 03.01.2023  Администрация Аткарского МР  Разрешение на строительство отменено распоряжением администрации Аткарского МР от 19.03.2021 № 167р **выдано Разрешение на строительство 64-RU64503101-01-2021**  **от 19.03.21 до 03.01.23** | Умеренная | Извещение о начале строительства октябрь 2020 Программа проверок  Программа проверок  Программа проверок  Программа проверок | Акт № 674  от 14.12.2020  Акт от 19.02.2021  Акт №99/21-а от 07.04.21  Акт №201/21-а от 27.05.21  Акт №396/21-а от 11.08.21 | монтаж внутренних инженерных систем ОПУ №2, внутриотделочные работы, устройство фундаментов под трансформатор Т-4, порталы и оборудование ОРУ-35 кВ; |
| 7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Хвалынска, Саратовской области ул. Советская, 315 «а»  **Дело № 38/О/06.03.07/21** | Администрация Хвалынского МР | 64-RU64537101-005-2021  от 05.03.2021 Администрация Хвалынского МР |  | Извещение о начале строительства 07.04.2021  Программа проверок  Программа проверок | Акт № 247/21-р от 28.06.2021г.  Акт №449 от 15.09.21 | Инженерные коммуникации |
| 8 | Строительство станции подготовки воды производительностью 500 м3/сут. Краснокутский район, Лавровское МО тер. Водохранилище, 2/1  **Дело № 38/О/06.03.07/21** | Администрация Краснокутского МР | 64-RU64517114-09-2021  от 06.04.2021 до 31.12.2021 Администрация Краснокутского МР |  | Извещение о начале строительства 27.04.2021 | Акт № 301/21-р 16.07.2021  Акт № 506/21-р 11.10.2021 | Каркас здания из металлоконструкций, инженерные коммуникации |
| 9 | Питьевое водоснабжение с. Подсосенки и с. Натальино Натальинского Балаковского МР Саратовской области  **Дело № 44/О/06.03.07/21** | Администрация Натальинского МО Балаковского МР | 64-RU64505319-1314/С-2021  от 18.03.2021 до 22.11.2021 Администрация Балаковского МР | умеренная | Извещение о начале строительства 28.04.2021 | Акт № 424/21 01.09.2021  Акт №490/21 от 21.09.2021 Акт №569/21  от 25.10.2021 | Завершены проколы под дорогами и ж/д путями |
| 10 | Реконструкция моста через р. Малый Иргиз на км 50+994 а/м дороги «Балаково-Духовницкое» в Духовницком районе Саратовской области  **Дело № 79/О/06.03.07/21** | ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 64-RU64511000-2-2021  от 02.07.2021 до 31.12.2022 Администрация Духовницкого МР |  | Извещение о начале строительства 03.08.2021 | Акт №431/21  от 09.09.2021 | Подготовительные работы, организация строительной площадки. Демонтаж существующего моста. |
| 11 | Реконструкция моста через р. Терешка на км 19+985 автоподъезд к с. Елшанка – с. Поповка – с. Старая Лебежайка от автомобильной дороги «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград» км 19 +985  **Дело № 83/О/06.03.07/21** | ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 64-RU64537307-010-2021 от 06.08.21 до 31.12.22  Администрация Хвалынского МР |  | Извещение о начале строительства 12.08.2021 | Акт №498/21-р от 30.09.2021 | Подготовительные работы, организация строительной площадки |
| 12 | Берегоукрепительный участок Волгоградского водохранилища от ул. Малыковской до ул. Комсомольской в г. Вольске (реконструкция). г. Вольск, ул. Степана Разина  **Дело 99/О/06.03.07/21** | ГКУ СО «Управление капитального строительства» | 64-64508101-08-2021 от 30.08.2021 до 09.02.22  Администрация Вольского МР |  | Извещение о начале строительства 13.09.2021 |  |  |
| 13 | Строительство путепровода г.п. Татищево 816 км. ПК 10 перегона Татищево-Курдюм (этап ПК0+00-ПК10+00) Саратовская область, Татищевский район, г.п. Татищево 816 км ПК 10 перегона Татищево-Курдюм  **Дело № 105/О/06.03.07/21** | ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 64-534101-8-2021 от 07.09.2021 до 30.12.2022 Администрация Татищевского МР |  | Извещение о начале строительства 05.10.2021 |  | Монтаж опор путепровода. |
| 14 | Реконструкция ПС 220/110/35 кВ Саратовская в г. Саратове. Корректировка. III этап. Строительство захода ВЛ 110 кВ «Кировская - Саратовская», «Ленинская - Саратовская» (участок ПС 220 кВ «Саратовская» - оп. 61/38). МО «Город Саратов» и Расковское муниципального района Саратовской области  **128/28/06.03.07/21** | ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» | № 64-00027-2021 от 30.04.2021, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, срок действия до 30.11.2023 |  | Извещение о начале строительства 22.12.2021 |  | Подготовительные работы |
| 15 | Реконструкция ПС 220/110/35 кВ Саратовская в г. Саратове. Корректировка. III этап. Строительство захода ВЛ 110 кВ «Саратовская – Западная» и ВЛ 110 кВ «Саратовская – ТЭЦ-2» (участок ПС 220 кВ) «Саратовская»-оп. 3/3, ВЛ 110 кВ «Саратовская – ТЭЦ-2» (участок отпайки оп. 1/1 на ПС «Трофимовский - Тяговая») МО «Город Саратов» и Расковское муниципального района Саратовской области  **129/28/06.03.07/21** | ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» | № 64-00028-2021 от 30.04.2021, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, срок действия до 30.11.2023 |  | Извещение о начале строительства 22.12.2021 |  | Подготовительные работы |
| 16 | Реконструкция ПС 220/110/35 кВ Саратовская в г. Саратове. Корректировка. III этап. Строительство захода ВЛ 110 кВ «Саратовская – Северо-Западная» с I, II цепь (участок ПС 220 кВ «Саратовская» - оп. 1)  МО «Город Саратов» и Расковское муниципального района Саратовской области  **130/28/06.03.07/21** | ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» | № 64-00029-2021 от 30.04.2021, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, срок действия до 30.11.2023 |  | Извещение о начале строительства 22.12.2021 |  | Подготовительные работы |
| 17 | Реконструкция ПС 220/110/35 кВ Саратовская в г. Саратове. Корректировка. III этап. Строительство захода ВЛ 110 кВ «Саратовская – Гремячка» с отпайкой на ПС Вязовка (участок ПС 220 кВ «Саратовская» - оп. 4) МО «Город Саратов» и Расковское муниципального района Саратовской области  **131/28/06.03.07/21** | ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» | № 64-00030-2021 от 30.04.2021, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, срок действия до 30.11.2023 |  | Извещение о начале строительства 22.12.2021 |  | Подготовительные работы |
| 18 | Реконструкция ПС 220/110/35 кВ Саратовская в г. Саратове. Корректировка. III этап. Строительство захода ВЛ 110 кВ «Саратовская – ТЭЦ-5» I, II цепь (участок ПС 220 кВ «Саратовская» - оп. 2) МО «Город Саратов» и Расковское муниципального района Саратовской области  **132/28/06.03.07/21** | ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» | № 64-00031-2021 от 30.04.2021, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, срок действия до 30.11.2023 |  | Извещение о начале строительства 22.12.2021 |  | Подготовительные работы |
| 19 | Реконструкция ПС 220/110/35 кВ Саратовская в г. Саратове. Корректировка. III этап. Строительство захода ВЛ 110 кВ «Саратов - Елшанка» I, II цепь (участок ПС 220 кВ «Саратовская» - оп. 3) МО «Город Саратов» и Расковское муниципального района Саратовской области  **133/28/06.03.07/21** | ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» | № 64-00032-2021 от 30.04.2021, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, срок действия до 30.11.2023 |  | Извещение о начале строительства 22.12.2021 |  | Подготовительные работы |

|  |
| --- |
| Итого: линейные объекты в количестве 19 шт. |
|  |

0